YAPEIM SMART VENTURE SDN. BHD.  •  SULIT

DOKUMEN PENEMUAN &
PEMUKTAMADAN KEPERLUAN SISTEM

Ar Rahnu YAPEIM Premier

Build-Ready Requirements Workbook

| Tujuan | Bengkel keputusan, pengumpulan bukti, baseline keperluan dan kelulusan sebelum pembangunan produksi |
| --- | --- |
| Status | DRAF v1.0 — BELUM DILULUSKAN; untuk dilengkapkan dan ditandatangani |
| Tarikh rujukan | 15 Ogos 2026 |
| Sumber | SRC-SRS-001: SRS ARYP v1.0 (13 halaman) + SRC-PLAN-001: Pelan Pembangunan ARYP, draf 15 Ogos 2026 |
| Klasifikasi | SULIT — maklumat operasi, kewangan, pelanggan dan keselamatan |
| Pemilik baseline | Akan ditetapkan: Sponsor + Product Owner YSV |

Dokumen ini ialah instrumen untuk mencapai baseline keperluan lengkap—bukan pengesahan bahawa semua keputusan telah dibuat.

# 1. Cara menggunakan dokumen ini

Takrif ‘100% lengkap’ yang boleh dipertanggungjawabkan
Semua keputusan P0/P1 telah diluluskan, bukti dilampirkan, requirement boleh diuji, traceability lengkap dan tiada TBD yang menjejaskan wang, Shariah, undang-undang, data, akses, custody, integrasi atau operasi. Ia tidak bermaksud sistem tidak akan pernah berubah; perubahan selepas baseline mesti melalui change control.

Dokumen ini perlu digunakan dalam bengkel berstruktur. Bagi setiap ID, pasukan mesti merekod keputusan sebenar—bukan hanya ‘setuju’—bersama bukti, pemilik, tarikh dan kriteria penerimaan. Sumber asal dibezakan supaya cadangan pembangun tidak disalah anggap sebagai polisi pelanggan.

Pemisahan arahan dan sumber
PDF SRS ialah sumber keperluan pelanggan, bukan arahan kepada Codex untuk menganggap semua butirannya lengkap atau sah. Permintaan pengguna ialah menghasilkan pelan/buku kerja pemuktamadan; ia bukan kelulusan terhadap formula, polisi atau cadangan baharu. Setiap ayat analisis/cadangan dalam buku kerja ini mesti diputuskan oleh pihak berkuasa pelanggan sebelum menjadi baseline.

- ASAS SRS + ITEM LANJUTAN — requirement berakar pada SRS; hanya rujukan seksyen/halaman ialah baseline, manakala butiran tambahan ialah soalan discovery.

- JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN — maklumat tidak dinyatakan sebagai polisi dalam SRS dan mesti diputuskan oleh pihak pelanggan.

- CADANGAN KAWALAN — PERLU LULUSAN — cadangan reka bentuk/kawalan, bukan arahan atau polisi pelanggan, sehingga dilulus, diubah atau ditolak.

- RUJUKAN SEMASA—SAHKAN PEMAKAIAN — sumber rasmi semasa; penasihat undang-undang/cukai/Shariah mesti menentukan sama ada dan bagaimana ia terpakai.

## 1.1 Rekod jawapan standard bagi setiap ID

| Medan | Apa yang mesti direkod |
| --- | --- |
| Status | Aliran utama: BELUM DIBINCANG → DALAM SEMAKAN → DIPUTUSKAN → DILULUSKAN. Cabang: BLOCKED / TIDAK BERKENAAN / DITOLAK / DIKECUALIKAN DENGAN RISIKO. |
| Keputusan | Ayat polisi yang tepat, termasuk nilai, had, urutan, masa, exception dan effective date. |
| Sumber | Dokumen, versi, seksyen/halaman/klausa, tarikh akses dan rationale bagi tambahan atau konflik. |
| Bukti | Nama fail/polisi/minit/kontrak/sample/ujian, versi, klasifikasi dan pautan lokasi rasmi. |
| Tanggungjawab | Seorang accountable owner bernama; responsible/preparer, consulted, approver dan risk authority direkod berasingan. |
| Masa | Decision needed by: design/build/UAT/pilot/go-live; tarikh sasaran dan effective date. |
| Penerimaan | Sebelum build: expected output diluluskan. Semasa build: ujian diautomasi. Sebelum release: result/evidence ditandatangani. |
| Traceability | ID design/API/data/test/jurnal/dokumen yang melaksanakan keputusan. |
| Kelulusan | Nama, jawatan, tarikh, versi dan bukti sign-off; pengecualian mesti ada risk/waiver ID, authority, mitigation dan expiry. |

## 1.2 Hierarki sumber dan peraturan konflik

- Undang-undang/lesen/keputusan regulator dan keputusan Shariah yang sah mengatasi cadangan projek.

- Polisi bertandatangan mengatasi contoh, screenshot, fail lama atau penerangan lisan.

- Keputusan terkini mesti mempunyai effective date dan menyatakan kesan kepada kontrak sedia ada.

- Jika dua sumber bercanggah, status kekal BLOCKED untuk coding berkaitan wang, legal, Shariah, security atau data sehingga owner yang sah memutuskan.

- Pembangun tidak dibenarkan memilih tafsiran yang ‘nampak logik’ bagi formula atau kewajipan pelanggan.

# 2. Kriteria Build-Ready dan scorecard

| Gate | Ambang minimum sebelum pembangunan penuh | Pemilik sign-off |
| --- | --- | --- |
| G1 Tadbir urus | RACI, kuasa keputusan, scope dan change control approved | Sponsor/Product Owner |
| G2 Formula & Shariah | Semua P0 resolved; golden calculations + akad sequence signed | Finance + Shariah |
| G3 Lifecycle | State/exception/payment/release/auction diagrams signed | Operations + Legal |
| G4 Wang & lejar | Cash rulebook, COA, event journals, reconciliation dan tax decided | Finance/Tax |
| G5 Custody | Vault locations, dual control, movement dan stocktake signed | Risk/Vault |
| G6 Data & privasi | Data dictionary, ROPA/DPIA, retention dan migration scope signed | Data Owner/DPO |
| G7 Access & security | RBAC/SoD, threat model, audit/fraud controls dan security gates signed | CISO/Risk |
| G8 Integrasi | Provider/contract/schema/sandbox/error/reconciliation lengkap | IT/Procurement |
| G9 NFR/architecture | Volume, SLO, availability, RTO/RPO dan ADR measurable | Business/Architecture |
| G10 Dokumen & laporan | Catalog, template, expected samples dan evidence approved | Legal/Ops/Finance |
| G11 Test & delivery | Traceability, master test/UAT/pilot/rollout plans approved | QA/Business Test |
| G12 Baseline | Tiada P0/P1 BLOCKED; semua diluluskan atau mempunyai N/A/exception ber-ID, authority, mitigation dan expiry; manifest versi ditandatangani | Sponsor + semua owner |

Stop rule
Jika mana-mana G2–G8 belum lulus, hanya foundation, prototaip atau technical spike yang tidak mengunci polisi boleh diteruskan. Coding formula/lejar/release/auction atas andaian akan menghasilkan rework dan risiko wang pelanggan.

# 3. Isu P0 yang mesti diselesaikan dahulu

| ID | Isu / keputusan | Owner | Jejak |
| --- | --- | --- | --- |
| B-01 | Pembulatan RM0.08–RM0.09 → RM1.00 berkemungkinan salah taip. | Finance + Shariah | CALC-01 |
| B-02 | Denominator 234 hari untuk tempoh 10 bulan tidak diterangkan. | Finance + Shariah | CALC-02 |
| B-03 | Formula tebus menolak ‘caj minimum 15 hari’ sedangkan naratif menyatakan minimum. | Finance + Shariah | CALC-03 |
| B-04 | Titik pembulatan KK harian berbanding jumlah terkumpul tidak ditetapkan. | Finance | CALC-04 |
| B-05 | Payment waterfall ansuran dan asas KK selepas principal berkurang tiada. | Finance + Shariah | CALC-05 |
| B-06 | Jumlah wajib bayar pada 6 bulan, grace period dan reversal auto-lanjut tiada. | Operations + Shariah | CALC-06 |
| B-07 | ‘Bilangan Sambungan Dibenar: Tiada’ bercanggah/ambigu. | Product + Shariah | CALC-07 |
| B-08 | ‘Upah simpan’ dalam harga asas lelong tidak dipetakan kepada komponen lain. | Finance + Shariah | CALC-08 |
| B-09 | Bayaran bukan tunai berisiko dipetakan sebagai cash-in/cash-out drawer. | Finance | CASH-02 |
| B-10 | Eksekutif dinyatakan boleh membuat, mengesah dan melulus—risiko self-approval. | Risk + Operations | IAM-02 |
| B-11 | Model drawer, business date dan cut-off Tutup Hari belum diputuskan. | Operations + Finance | OPS-01/02 |
| B-12 | Offline/degraded mode, numbering dan sync conflict belum diputuskan. | Operations + Technology | OPS-03 |
| B-13 | Kontrak provider/API/device sebenar belum tersedia. | Procurement + IT | INT-01/02 |
| B-14 | Sempadan tenant bagi repeat customer, cooling period dan blacklist belum jelas. | Legal + Risk | ORG-03 |
| B-15 | Event-to-journal, COA dan accounting source of truth belum ditetapkan. | Finance | LED-01/02 |
| B-16 | Lebihan lelongan gagal dibayar dan wang tidak dituntut belum ada lifecycle. | Finance + Legal | AUC-05/REG-07 |
| B-17 | Signature/evidence dan template dokumen rasmi belum dimuktamadkan. | Legal + Shariah | DOC-01/02 |
| B-18 | Volum, SLA, RTO/RPO, retention dan regulatory perimeter belum ditetapkan. | Business + Legal + IT | NFR/REG |
| B-19 | Jika mana-mana operator ialah koperasi, SRS mesti dibandingkan dengan Arahan SKM Bil. 3/2026: amaun pembiayaan maksimum ialah nilai lebih rendah antara RM300,000 atau 80% nilai marhun—bukan margin produk wajib 80%—serta aturan 18 bulan, kadar anggota/bukan anggota, tiada fi/caj dan Ibra’. | Legal + SKM + Shariah + Finance | CALC-13/REG-11 |
| B-20 | Jenis entiti, lesen, pihak berkontrak, pemilik dana dan custodian marhun setiap francaisi/cawangan belum dipetakan; satu rule set tidak semestinya sah untuk semua. | General Counsel + Franchise Ops | ORG/REG |

Amaran peraturan semasa — 15 Ogos 2026
Arahan SKM Bil. 3/2026 berkuat kuasa 1 Ogos 2026 bagi koperasi dan mengandungi aturan material yang perlu dibandingkan dengan SRS. Antaranya, amaun pembiayaan maksimum ialah nilai lebih rendah antara RM300,000 atau 80% nilai marhun—ini had maksimum, bukan margin produk wajib 80%—di samping tempoh maksimum 18 bulan, kadar anggota/bukan anggota, larangan fi/caj serta Ibra’. Pertama sekali, YSV mesti memetakan jenis entiti dan lesen setiap operator/francaisi. Jangan kod formula SRS sebagai satu rule global.

# 4. Pelan bengkel pemuktamadan

Cadangan pusingan pertama: 12 bengkel berfokus selama 2–3 jam, diikuti playback dan tandatangan domain. Bilangan sesi boleh bertambah; kelengkapan ditentukan oleh exit gate dan bukti, bukan jumlah bengkel. Bahan persediaan mesti diterima sekurang-kurangnya dua hari bekerja lebih awal.

| Sesi | Fokus | Peserta wajib | Output wajib | Domain |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W01 | Kick-off, governance, skop dan KPI | Sponsor, Product, Ops, Finance, PMO | RACI; scope baseline; KPI; decision cadence | GOV, BUS |
| W02 | Model francais, cawangan dan akses | Franchise Ops, Legal, HR, Security | Tenant model; data ownership; RBAC/SoD; limits | ORG, IAM |
| W03 | Produk, akad dan pengiraan | Shariah, Finance, Product, BA, QA | Product paper; calculation rulebook; golden examples | SHR, CALC |
| W04 | Pelanggan, KYC, waris dan privasi | Ops, Legal, DPO, Risk, Customer Service | KYC/fallback; consent; dedupe; claimant rules | CUS, HEIR, PRV |
| W05 | Penilaian emas dan kitar hayat gadaian | Valuation, Ops, Shariah, Risk | Price/valuation rules; state machine; payout | VAL, PWN |
| W06 | Ansuran, tebusan dan payment channels | Finance, Ops, Product, Providers | Waterfall; quotes; settlement/release matrix | PAY |
| W07 | Teller, tunai, lejar dan e-Invois | Finance, Treasury, Tax, Ops, IT Finance | Cash rulebook; journal matrix; tax/e-Invoice decision | CASH, LED |
| W08 | Vault, tunggakan dan lelongan | Vault, Auction, Legal, Risk, Finance | Custody; stocktake; eligibility; settlement/surplus | VLT, AUC |
| W09 | Dokumen, notifikasi dan laporan | Legal, Shariah, Brand, Ops, Data | Approved catalog/templates; evidence; KPI dictionary | DOC, NOT, REP |
| W10 | Integrasi, peranti dan data migrasi | Architecture, IT Ops, Vendors, Data, Finance | Interface contracts; device matrix; migration plan | INT, DATA |
| W11 | Security, NFR, architecture, DR dan support | CISO, DPO, Architecture, SRE, BCP, Service Owner | Threat/NFR/ADR/DR/SLA baselines | SEC, NFR, ARC, BCP, SUP |
| W12 | UAT, pilot, rollout dan baseline sign-off | All domain owners + Sponsor | Traceability; test plan; pilot charter; Build-Ready sign-off | TST, CHG, EVD |

## 4.1 Exit rule setiap bengkel

- Keputusan ditulis sebagai rule yang boleh diuji, bukan hanya minit perbincangan.

- Contoh normal, boundary dan exception disediakan; output expected dipersetujui owner.

- Bukti atau dependency yang belum ada menerima owner dan tarikh akhir.

- Isu rentas domain dipautkan kepada ID berkaitan dan tidak ditutup sepihak.

- Playback ringkas dibuat; owner menukar status kepada DIPUTUSKAN atau DILULUSKAN.

# 5. Dokumen dan bukti yang perlu disediakan pelanggan

| # | Pakej | Kandungan minimum |
| --- | --- | --- |
| 01 | Dokumen korporat dan lesen | Senarai entiti/francaisi/cawangan, syarat lesen, permit, perjanjian francais, carta organisasi. |
| 02 | Polisi produk dan Shariah | Product paper, keputusan jawatankuasa/penasihat, akad sequence, approved terminology dan exception rulings. |
| 03 | Formula dan kewangan | Rulebook, workbook contoh sebenar, COA, jurnal, trial balance, tax memo, royalty/advertising terms. |
| 04 | Operasi cawangan | SOP pendaftaran, valuation, pledge, teller, close, bank-in, tebusan, vault, auction, incident dan BCP. |
| 05 | Dokumen dan laporan | Semua template kosong + completed samples yang dianggap betul; report exports dan dashboard screenshots. |
| 06 | Pengguna dan akses | Senarai jawatan, current access, delegation of authority, approval limits, joiner/mover/leaver dan toxic combinations. |
| 07 | Pelanggan dan pematuhan | Borang KYC/consent, privacy notices, blacklist/AML policy, complaints/dispute, heir/deceased/lost SAG rules. |
| 08 | Integrasi dan vendor | Contract, SLA, DPA, SDK/API, schemas, sample payload/files, sandbox credentials, certificate/IP requirements dan contacts. |
| 09 | Peranti dan tapak | Model/OS/browser/driver bagi reader, printer, scanner, scale, camera, network/UPS; site profiles dan inventory. |
| 10 | Data dan migrasi | Source schemas/files, anonymised samples, volumes, growth/peak, DQ issues, balances, attachments dan retention schedule. |
| 11 | Keselamatan dan operasi IT | Security standards, incident/DR plans, RTO/RPO, backup, monitoring, support SLA, vulnerability reports dan endpoint policy. |
| 12 | Ujian dan rollout | Golden expected results, UAT users/sites, defect policy, training materials, pilot criteria, rollout constraints dan blackout dates. |

# BAHAGIAN A — TADBIR URUS, PERNIAGAAN DAN OPERASI

Arahan: Lengkapkan semua baris P0 dan P1; pautkan bukti serta keputusan dalam daftar di Lampiran. P2 boleh dijadualkan atau dikecualikan dengan risiko yang diluluskan.

## GOV — Tadbir urus, kuasa keputusan dan kawalan perubahan

Menetapkan siapa berhak memutuskan polisi, menerima risiko, meluluskan keperluan dan mengubah baseline selepas tandatangan.

| ID / tahap | Keputusan & soalan wajib | Bukti / pemilik | Siap apabila |
| --- | --- | --- | --- |
| GOV-01 P0 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Namakan sponsor eksekutif, Product Owner tunggal, pemilik Operasi, Kewangan, Shariah, Undang-undang/Compliance, Data, Keselamatan dan Teknologi. Tetapkan pengganti jika pemilik tiada. | Bukti: Surat pelantikan/RACI dan carta organisasi projek. Fungsi dirujuk: Sponsor | Semua domain mempunyai seorang accountable owner dan seorang wakil yang sah. |
| GOV-02 P0 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif kuorum dan tahap kelulusan bagi polisi wang, formula, Shariah, akses, data, integrasi dan go-live. Nyatakan perkara yang memerlukan lembaga/jawatankuasa. | Bukti: Terms of Reference dan matriks kuasa keputusan. Fungsi dirujuk: Sponsor + Setiausaha Projek | Tiada keputusan kritikal bergantung pada persetujuan lisan atau pihak yang tidak dinamakan. |
| GOV-03 P0 CADANGAN KAWALAN — PERLU LULUSAN | Gunakan satu state model: BELUM DIBINCANG → DALAM SEMAKAN → DIPUTUSKAN → DILULUSKAN, dengan cabang terkawal BLOCKED, TIDAK BERKENAAN, DITOLAK atau DIKECUALIKAN DENGAN RISIKO. Setiap cabang wajib mempunyai alasan, kuasa dan bukti. | Bukti: Decision register yang dikawal versi + status transition rules. Fungsi dirujuk: Product Owner | Setiap P0/P1 mempunyai status sah, seorang accountable owner bernama, approver, tarikh sasaran, bukti dan rekod kelulusan; pengecualian mempunyai risk ID, authority dan expiry. |
| GOV-04 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Tetapkan proses change request selepas baseline: pencetus, analisis impak kos/jadual/data/ujian, badan kelulusan, versioning dan komunikasi cawangan. | Bukti: Templat CR dan aliran change control. Fungsi dirujuk: PMO/Product Owner | Perubahan tidak boleh masuk sprint atau produksi tanpa ID, impak dan kelulusan. |
| GOV-05 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Tetapkan tempat simpanan rasmi dokumen, konvensyen nama, pengelasan SULIT, kawalan akses, tempoh semakan dan rekod minit. | Bukti: Document management SOP. Fungsi dirujuk: PMO + Security | Terdapat satu sumber kebenaran dengan sejarah versi dan akses berasaskan peranan. |
| GOV-06 P1 CADANGAN KAWALAN — PERLU LULUSAN | Setujui cadence bengkel, playback, prototaip, demo sprint, risk review dan steering committee; tentukan SLA jawapan pelanggan. | Bukti: Kalendar projek dan communication plan. Fungsi dirujuk: Project Manager | Isu keputusan mempunyai saluran eskalasi dan tempoh respons yang dipersetujui. |

Exit gate
Gate GOV: RACI, kuasa keputusan, change control dan sumber dokumen rasmi telah diluluskan oleh sponsor.

## BUS — Hasil perniagaan, skop, pengecualian dan KPI

Mengikat pembangunan kepada hasil terukur dan mengelakkan anggapan bahawa semua idea mesti berada dalam keluaran pertama.

| ID / tahap | Keputusan & soalan wajib | Bukti / pemilik | Siap apabila |
| --- | --- | --- | --- |
| BUS-01 P0 ASAS SRS + ITEM LANJUTAN | Sahkan objektif: automasi end-to-end gadaian, pengiraan, rekod pelanggan, lelongan, teller/tunai, laporan dan pemantauan francaisor. | Bukti: Business case dan objective tree. Fungsi dirujuk: Sponsor + Product Owner | Setiap objektif mempunyai KPI, baseline, sasaran, pemilik dan tarikh ukur. |
| BUS-02 P0 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif skop keluaran pertama, pilot dan rollout penuh. Nyatakan fungsi yang wajib sebelum wang/barang sebenar diproses. | Bukti: Scope matrix Must/Should/Could/Won't. Fungsi dirujuk: Steering Committee | In-scope, out-of-scope, dependency dan deferred scope ditandatangani. |
| BUS-03 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Tetapkan KPI: masa pendaftaran/gadaian/tebusan, ketepatan kiraan, kadar rekonsiliasi, variance tunai, overdue, kehilangan marhun, delivery notis, uptime dan kepuasan pengguna. | Bukti: KPI dictionary serta laporan semasa. Fungsi dirujuk: Operations + Finance | Formula KPI, sumber data, frekuensi, dimensi dan sasaran diterangkan tanpa tafsiran berganda. |
| BUS-04 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Nyatakan model hasil dan kos: KK, fi & caj, royalti, fi iklan, caj lelong, kos provider, franchise fee dan perakaunan antara entiti. | Bukti: Model kewangan dan perjanjian francais berkaitan. Fungsi dirujuk: Finance + Commercial | Setiap aliran nilai dipetakan kepada pihak, masa pengiktirafan dan jurnal. |
| BUS-05 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Senaraikan proses manual yang sengaja dikekalkan, pemilik, kawalan, tempoh dan trigger untuk automasi kemudian. | Bukti: Process inventory/as-is SOP. Fungsi dirujuk: Operations | Tiada langkah kritikal tersembunyi di luar sistem tanpa rekod dan kawalan. |
| BUS-06 P2 CADANGAN KAWALAN — PERLU LULUSAN | Takrif prinsip pengalaman pelanggan dan pekerja: bahasa, privasi di kaunter, tempoh menunggu, bantuan untuk OKU/warga emas dan saluran aduan. | Bukti: Service blueprint dan customer charter. Fungsi dirujuk: Customer Experience | Prinsip diterjemah kepada acceptance criteria UX dan SOP. |

Exit gate
Gate BUS: scope baseline, KPI dan model nilai telah diluluskan; setiap pengecualian mempunyai owner dan risiko diterima.

## ORG — Model francaisor, francaisi, cawangan dan tenancy

Menentukan sempadan organisasi, pemilikan data dan konfigurasi bagi banyak francaisi serta cawangan.

| ID / tahap | Keputusan & soalan wajib | Bukti / pemilik | Siap apabila |
| --- | --- | --- | --- |
| ORG-01 P0 ASAS SRS + ITEM LANJUTAN | Sahkan hierarki: satu francaisor YSV, banyak francaisi dan satu/lebih cawangan bagi setiap francaisi. Sahkan sama ada entiti lain diperlukan. | Bukti: Senarai entiti undang-undang, francaisi dan cawangan. Fungsi dirujuk: Franchise Operations | Hierarki, ID unik, status aktif/tamat dan hubungan pemilikan dimuktamadkan. |
| ORG-02 P0 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Tentukan pemilik rekod pelanggan, transaksi, wang dan marhun; hak francaisor untuk melihat, mengeksport, membetulkan atau menahan data. | Bukti: Perjanjian francais + legal opinion. Fungsi dirujuk: Legal + Data Owner | Hak data per entiti dan tujuan pemprosesan direkod serta diluluskan. |
| ORG-03 P0 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Sahkan sempadan repeat customer, cooling period dan blacklist: seluruh rangkaian, francaisi atau cawangan; tentukan konflik dan perkongsian data. | Bukti: Polisi pelanggan/risiko dan contoh kes. Fungsi dirujuk: Operations + Compliance | Carian dan sekatan mempunyai aturan deterministic merentasi tenant. |
| ORG-04 P1 ASAS SRS + ITEM LANJUTAN | Sahkan portal HO read-only pada transaksi cawangan versus kuasa konfigurasi pusat, emergency intervention dan pembetulan. | Bukti: Role policy dan contoh konfigurasi pusat. Fungsi dirujuk: Franchisor Product Owner | Setiap tindakan HO dilabel view/configure/approve/operate dan mempunyai audit. |
| ORG-05 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif lifecycle francaisi/cawangan: onboarding, pertukaran pemilik, penggabungan, penggantungan, penamatan, archival dan akses selepas keluar rangkaian. | Bukti: Franchise lifecycle SOP. Fungsi dirujuk: Franchise Ops + Legal | Data, wang, marhun dan akses kekal terurus bagi setiap keadaan lifecycle. |
| ORG-06 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Sahkan konfigurasi yang diwarisi dari HO dan yang boleh diubah francaisi/cawangan; tetapkan effective date dan precedence. | Bukti: Configuration authority matrix. Fungsi dirujuk: Product Owner | Konflik polisi diselesaikan oleh aturan precedence yang boleh diuji. |

Exit gate
Gate ORG: model tenant, pemilikan data dan kuasa konfigurasi disahkan melalui ujian akses silang tenant.

## OPS — Model operasi cawangan dan hari perniagaan

Mendefinisikan cara cawangan, kaunter dan syif benar-benar beroperasi termasuk keadaan luar biasa.

| ID / tahap | Keputusan & soalan wajib | Bukti / pemilik | Siap apabila |
| --- | --- | --- | --- |
| OPS-01 P0 ASAS SRS + ITEM LANJUTAN | Putuskan drawer berasingan bagi teller/kaunter/syif atau drawer kongsi; nyatakan handover dan dual count. | Bukti: SOP kaunter dan cash drawer semasa. Fungsi dirujuk: Branch Operations + Finance | Satu model dipilih; baki fizikal boleh dijejak kepada custodian pada setiap masa. |
| OPS-02 P0 ASAS SRS + ITEM LANJUTAN | Tetapkan business date, waktu cut-off, zon masa, hujung minggu/cuti, transaksi selepas cut-off dan kuasa reopen Tutup Hari. | Bukti: SOP operasi, jadual cawangan dan kalendar cuti. Fungsi dirujuk: Operations + Finance | Semua contoh boundary time menghasilkan business date dan posting period yang jelas. |
| OPS-03 P0 ASAS SRS + ITEM LANJUTAN | Putuskan skop mod offline/degraded: view-only atau transaksi terhad; urutan nombor, limit, bukti, sync, konflik dan reconciliation. | Bukti: Risk assessment internet cawangan dan BCP. Fungsi dirujuk: Operations + Technology + Risk | Simulasi outage/recovery tidak menghasilkan duplikasi wang, SAG atau pergerakan marhun. |
| OPS-04 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif pembukaan syif, float request/issue/acknowledge, pertukaran teller, rehat, tutup syif dan late close. | Bukti: Swimlane SOP dan borang semasa. Fungsi dirujuk: Branch Operations | Happy path dan semua exception mempunyai actor, status, bukti dan SLA. |
| OPS-05 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Tetapkan had tunai/takaful per lokasi, trigger amaran, escalation, pengawal/pengangkutan wang dan bank-in kecemasan. | Bukti: Polisi tunai, takaful dan keselamatan fizikal. Fungsi dirujuk: Risk + Finance | Had berkesan mengikut tarikh/cawangan dan pelanggaran tidak boleh diabaikan tanpa kelulusan. |
| OPS-06 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Sahkan peralatan dan persekitaran setiap cawangan: workstation, tablet, MyKad/IRIS, printer A4/resit, scanner, kamera, label/barcode, network dan UPS. | Bukti: Inventori aset/model/OS/driver dan site survey. Fungsi dirujuk: IT Operations | Compatibility matrix dan test bench mewakili setiap profil cawangan. |
| OPS-07 P2 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Tentukan bahasa UI/dokumen, aturan nombor/format tarikh, local holidays dan bantuan operasi bagi cawangan luar biasa. | Bukti: Brand/language guide dan daftar lokasi. Fungsi dirujuk: Operations + Brand | Lokalisasi dan format diuji dengan pengguna sasaran. |
| OPS-08 P0 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Sahkan cross-branch servicing: pendaftaran, ansuran, tebusan, pembetulan, complaint dan release di cawangan selain cawangan asal; tentukan pemilikan tunai, lejar dan marhun. | Bukti: Cross-branch policy + contoh kes. Fungsi dirujuk: Operations + Finance + Vault | Setiap tindakan rentas cawangan mempunyai authority, settlement, custody dan exception yang deterministic. |

Exit gate
Gate OPS: day-in-the-life bagi sekurang-kurangnya teller, eksekutif dan pengurus lulus playback termasuk outage dan Tutup Hari.

## IAM — Pengguna, identiti, akses, had kuasa dan segregation of duties

Menghalang transaksi sendiri diluluskan sendiri dan memastikan akses paling minimum.

| ID / tahap | Keputusan & soalan wajib | Bukti / pemilik | Siap apabila |
| --- | --- | --- | --- |
| IAM-01 P0 ASAS SRS + ITEM LANJUTAN | Sahkan peranan Admin Francaisor, Penyelia Francaisi, Pengurus Cawangan, Eksekutif dan Teller; tambah Finance, Auditor, Vault Custodian, Auction dan Support jika perlu. | Bukti: Senarai jawatan dan tugas sebenar. Fungsi dirujuk: HR + Operations + Security | Setiap persona mempunyai tugas, skop tenant/cawangan dan pemilik akses. |
| IAM-02 P0 ASAS SRS + ITEM LANJUTAN | Selesaikan konflik Eksekutif boleh membuat, mengesah dan melulus transaksi. Tetapkan maker-checker dan larangan self-approval per tindakan. | Bukti: SoD policy dan fraud scenarios. Fungsi dirujuk: Risk + Operations | Matriks toxic combinations diuji; sistem menolak self-approval dan role conflict. |
| IAM-03 P0 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Tetapkan threshold approval mengikut amaun, jenis transaksi, variance, void, harga manual, payout, lelongan dan tahap organisasi. | Bukti: Delegation of authority terkini. Fungsi dirujuk: Finance + Operations | Threshold versioned, effective-dated dan mempunyai fallback/escalation. |
| IAM-04 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Pilih sumber identiti/SSO, MFA, password, session timeout, device trust, concurrent sessions dan lockout. | Bukti: Identity architecture/policies. Fungsi dirujuk: Security + IT | Authentication UAT dan penetration tests memenuhi polisi yang diluluskan. |
| IAM-05 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif joiner-mover-leaver, temporary access, delegation, recertification, dormant accounts dan emergency break-glass. | Bukti: IAM SOP dan HR feed design. Fungsi dirujuk: HR + Security | Leaver revocation SLA diuji; privileged access disemak berkala. |
| IAM-06 P1 CADANGAN KAWALAN — PERLU LULUSAN | Log sebab, approver, sebelum/selepas dan correlation ID untuk tindakan privileged; larang akaun kongsi. | Bukti: Audit policy dan log sample. Fungsi dirujuk: Security | 100% privileged actions boleh dikaitkan kepada individu dan tidak boleh diubah. |

Exit gate
Gate IAM: matriks role-permission-approval ditandatangani dan semua toxic combination mempunyai kawalan automatik atau mitigasi diterima.

# BAHAGIAN B — PELANGGAN, PRODUK DAN TRANSAKSI AR-RAHNU

Arahan: Lengkapkan semua baris P0 dan P1; pautkan bukti serta keputusan dalam daftar di Lampiran. P2 boleh dijadualkan atau dikecualikan dengan risiko yang diluluskan.

## CUS — Pelanggan, KYC, MyKad/IRIS, consent dan risiko

Menentukan identiti pelanggan, deduplikasi, data minimum dan semakan risiko secara sah serta boleh diaudit.

| ID / tahap | Keputusan & soalan wajib | Bukti / pemilik | Siap apabila |
| --- | --- | --- | --- |
| CUS-01 P0 ASAS SRS + ITEM LANJUTAN | Sahkan medan wajib pelanggan, jenis pengenalan, warganegara/bukan warganegara, umur minimum, alamat, telefon, e-mel dan akaun bank. | Bukti: Borang pendaftaran dan data dictionary pelanggan. Fungsi dirujuk: Operations + Legal | Mandatory/optional, validation, mask dan source of truth ditetapkan bagi setiap medan. |
| CUS-02 P0 ASAS SRS + ITEM LANJUTAN | Takrif kontrak IRIS/MyKad reader: data dibaca, consent, imej IC, fallback manual, mismatch, device failure dan rekod bukti. | Bukti: Vendor API/SDK, licence dan SOP manual. Fungsi dirujuk: IT + Compliance | Provider sandbox dan fallback diuji tanpa menyimpan data cip berlebihan. |
| CUS-03 P0 ASAS SRS + ITEM LANJUTAN | Tentukan matching/deduplication bagi No. IC, pasport, telefon dan pelanggan lama; aliran merge/unmerge serta maker-checker. | Bukti: Data sample, duplicate cases dan dedupe rules. Fungsi dirujuk: Data Owner | Tiada dua rekod aktif bagi identiti sama tanpa exception bersebab; merge boleh diaudit. |
| CUS-04 P0 ASAS SRS + ITEM LANJUTAN | Sahkan blacklist dalaman/CTOS/sanctions jika berkenaan: sumber, kriteria, skop rangkaian, override, expiry, appeal dan adverse action notice. | Bukti: Risk policy, legal basis dan provider contract. Fungsi dirujuk: Compliance + Risk | Setiap hit menghasilkan keputusan deterministic, reason code dan audit; false positive ada aliran semakan. |
| CUS-05 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif consent/notis privasi per tujuan: transaksi, notifikasi, pemasaran, semakan pihak ketiga, biometrik/dokumen dan perkongsian francaisor-francaisi. | Bukti: Approved privacy notices dan consent wording. Fungsi dirujuk: DPO/Legal | Versi notis, bahasa, timestamp, channel dan withdrawal boleh dibuktikan. |
| CUS-06 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif risk rating, enhanced due diligence, PEP/sanctions/AML jika terpakai, source of funds dan transaksi mencurigakan tanpa mendedahkan tipping-off. | Bukti: AML/CFT applicability opinion dan policy. Fungsi dirujuk: Compliance Officer | Rules, thresholds, case workflow, retention dan reporting duty ditandatangani. |
| CUS-07 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Sahkan hak pembetulan data, akses rekod, deletion/restriction jika sah, deceased customer dan identity theft/dispute. | Bukti: Data subject request SOP. Fungsi dirujuk: DPO + Customer Service | SLA dan exception retention dapat dilaksanakan tanpa merosakkan lejar/audit. |
| CUS-08 P0 RUJUKAN SEMASA — SAHKAN PEMAKAIAN | Sahkan eligibility mengikut jenis operator: umur minimum, keupayaan mental, anggota/bukan anggota, warganegara/bukan warganegara dan dokumen alternatif. Arahan SKM 3/2026 menetapkan minimum 18 tahun serta waras bagi koperasi. | Bukti: Eligibility policy + regulatory perimeter memo. Fungsi dirujuk: Legal + Compliance + Operations | Rules berkuat kuasa mengikut entiti/tarikh dan diuji untuk semua kategori pelanggan. |
| CUS-09 P1 RUJUKAN SEMASA — SAHKAN PEMAKAIAN | Takrif product disclosure, aduan, kesukaran kewangan/hardship, rayuan keputusan dan fair-conduct workflow yang dikehendaki regulator/lesen. | Bukti: Approved disclosure sheet, complaints/hardship SOP dan SLA. Fungsi dirujuk: Compliance + Customer Service | Pelanggan menerima disclosure versioned; complaint/hardship case boleh dikesan hingga keputusan dan escalation. |

Exit gate
Gate CUS: data dictionary, KYC/fallback, dedupe, consent dan semakan risiko lulus ujian kes positif, negatif dan exception.

## HEIR — Waris, wakil, kehilangan SAG, kematian dan pertikaian

Mengendalikan tuntutan oleh pihak selain penggadai dengan dokumen serta kuasa yang sah.

| ID / tahap | Keputusan & soalan wajib | Bukti / pemilik | Siap apabila |
| --- | --- | --- | --- |
| HEIR-01 P0 ASAS SRS + ITEM LANJUTAN | Sahkan siapa boleh dinamakan sebagai waris: suami/isteri, anak ≥18, ibu, ayah atau adik-beradik; bilangan, keutamaan dan perubahan selepas gadaian. | Bukti: Polisi waris dan borang semasa. Fungsi dirujuk: Legal + Operations | Relationship, umur, bukti dan effective date ditetapkan. |
| HEIR-02 P0 ASAS SRS + ITEM LANJUTAN | Takrif kuasa waris dinamakan vs wakil: lihat, bayar, tebus, menerima marhun atau menerima lebihan; adakah surat kuasa diperlukan. | Bukti: Legal opinion dan approved document checklist. Fungsi dirujuk: Legal | Matriks tindakan/dokumen/approver bagi setiap jenis wakil diluluskan. |
| HEIR-03 P0 ASAS SRS + ITEM LANJUTAN | Takrif aliran SAG hilang dan Surat Akuan Sumpah: identity checks, indemnity, approval, waiting period, reprint dan fraud hold. | Bukti: Templat akuan sumpah dan SOP. Fungsi dirujuk: Legal + Risk | Lost-SAG test cases tidak membenarkan pelepasan berganda. |
| HEIR-04 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif proses kematian/ketidakupayaan: dokumen pusaka, pentadbir, multiple claimants, court order, freeze dan komunikasi. | Bukti: Legal SOP dan sample documents. Fungsi dirujuk: Legal + Customer Service | Legal hold dan release memerlukan bukti lengkap serta dual approval. |
| HEIR-05 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif dispute/identity theft: status hold, barang tidak boleh bergerak, transaksi dibekukan, SLA siasatan dan escalation. | Bukti: Dispute management SOP. Fungsi dirujuk: Risk + Legal | Hold berkesan di semua channel dan hanya dilepas oleh authority yang ditetapkan. |

Exit gate
Gate HEIR: semua jenis penuntut dan senarai dokumen disahkan Undang-undang; release test mencegah tuntutan berganda.

## SHR — Struktur produk, akad dan tadbir urus Shariah

Menterjemah keputusan Shariah kepada state, dokumen, formula dan bukti sistem yang boleh diuji.

| ID / tahap | Keputusan & soalan wajib | Bukti / pemilik | Siap apabila |
| --- | --- | --- | --- |
| SHR-01 P0 ASAS SRS + ITEM LANJUTAN | Sahkan struktur kontrak sebenar dan istilah: rahn, pembiayaan, KK/ujrah, fi & caj, wakalah, jual-beli komoditi BISAS, royalti dan fi iklan. | Bukti: Shariah product paper yang diluluskan. Fungsi dirujuk: Shariah Committee/Advisor | Setiap kontrak mempunyai sequence, party, asset, consideration dan evidence yang jelas. |
| SHR-02 P0 ASAS SRS + ITEM LANJUTAN | Takrif sequence akad dan syarat sah sebelum payout; tindakan jika BISAS/akad/dokumen gagal atau selesai tidak mengikut urutan. | Bukti: Shariah process flow + BISAS rules. Fungsi dirujuk: Shariah + Product Owner | State machine menghalang payout jika prasyarat Shariah belum complete. |
| SHR-03 P0 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Sahkan nomenklatur pada UI, resit, SAG dan lejar—termasuk konflik istilah KK, ujrah/upah simpan dan fi. | Bukti: Approved glossary dan wording. Fungsi dirujuk: Shariah + Legal + Brand | Istilah konsisten pada formula, dokumen, laporan dan latihan. |
| SHR-04 P0 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Sahkan bagaimana pembetulan, reversal, void, refund, waiver, late event dan auction shortfall/lebihan diperlakukan dari sudut Shariah. | Bukti: Shariah exception rulings dan examples. Fungsi dirujuk: Shariah Committee | Setiap exception mempunyai keputusan, jurnal, dokumen dan audit yang diluluskan. |
| SHR-05 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif version/effective-date bagi polisi Shariah dan kesan kepada kontrak sedia ada apabila kadar atau struktur berubah. | Bukti: Shariah governance/change policy. Fungsi dirujuk: Shariah Secretariat | Kontrak lama kekal reproducible; polisi baru tidak backdate tanpa kuasa jelas. |
| SHR-06 P1 CADANGAN KAWALAN — PERLU LULUSAN | Tetapkan Shariah review/audit sampling, evidence pack dan exception reporting. | Bukti: Shariah audit programme. Fungsi dirujuk: Shariah Audit | Auditor boleh menghasilkan semula akad, urutan, formula dan bukti bagi sampel dipilih. |

Exit gate
Gate SHR: product paper, akad sequence, glossary dan exception rulings ditandatangani pihak berkuasa Shariah.

## VAL — Harga emas, mutu, penilaian dan item marhun

Menetapkan bagaimana nilai marhun diperoleh, dibuktikan dan dikawal daripada manipulasi.

| ID / tahap | Keputusan & soalan wajib | Bukti / pemilik | Siap apabila |
| --- | --- | --- | --- |
| VAL-01 P0 ASAS SRS + ITEM LANJUTAN | Sahkan sumber Harga Emas YAPEIM mengikut mutu, unit RM/gram, jadual mutu yang dibenarkan, masa efektif dan pihak yang menerbitkan. | Bukti: Price feed specification dan sample payload/history. Fungsi dirujuk: Product + Finance | Harga versioned, timestamped dan dapat direproduce untuk setiap transaksi. |
| VAL-02 P0 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif stale-price threshold, cache, fallback manual, second approval, sebab override dan larangan backdate. | Bukti: Price outage/override policy. Fungsi dirujuk: Risk + Operations | Sistem menahan atau mengawal transaksi apabila feed stale/fail mengikut polisi. |
| VAL-03 P0 ASAS SRS + ITEM LANJUTAN | Sahkan formula NM = harga mengikut mutu × berat; precision harga/berat/NM, treatment batu/aksesori, berat kasar/bersih dan multi-item. | Bukti: Valuation rulebook + weighing examples. Fungsi dirujuk: Valuation Lead + Finance | Golden tests meliputi setiap mutu, precision, multi-item dan nilai sempadan. |
| VAL-04 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif kategori barang, deskripsi, gambar, tanda khas, bilangan, seal/tag/barcode, keadaan dan risiko barang palsu/berongga. | Bukti: Marhun taxonomy dan sample photos/forms. Fungsi dirujuk: Valuation + Vault | Setiap item boleh dikenal pasti secara fizikal tanpa bergantung pada memori staf. |
| VAL-05 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Sahkan alat timbang, resolusi, kalibrasi, certificate expiry, device integration dan fallback entry manual. | Bukti: Equipment register + calibration SOP. Fungsi dirujuk: Operations + Quality | Sistem memberi amaran alat tamat kalibrasi dan audit sumber berat. |
| VAL-06 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif revaluation, correction sebelum/selepas akad, maker-checker, dispute pelanggan dan cap nilai/berat luar biasa. | Bukti: Exception policy dan approval limits. Fungsi dirujuk: Risk + Valuation | Revaluation/correction tidak menimpa rekod asal dan memerlukan reason/approval. |

Exit gate
Gate VAL: price feed, taxonomy, precision dan valuation golden cases ditandatangani serta diuji pada peralatan sebenar.

## CALC — Buku peraturan pengiraan dan golden test

Menghapuskan semua kekaburan yang boleh mengubah wang pelanggan atau jurnal kewangan.

| ID / tahap | Keputusan & soalan wajib | Bukti / pemilik | Siap apabila |
| --- | --- | --- | --- |
| CALC-01 P0 ASAS SRS + ITEM LANJUTAN KONFLIK — JANGAN KOD SEBELUM DIPUTUSKAN | Betulkan jadual pembulatan: SRS menyatakan RM0.08–RM0.09 → RM1.00. Sahkan sama ada sepatutnya RM0.10 dan sama ada pembiayaan sentiasa dibulat turun ke 5 sen. | Bukti: Arahan polisi bertandatangan + contoh 0.00 hingga 0.99. Fungsi dirujuk: Finance + Shariah | Sebelum build, semua expected values diluluskan bebas daripada kod; semasa build ia diautomasi dan sebelum release semuanya lulus. |
| CALC-02 P0 ASAS SRS + ITEM LANJUTAN KONFLIK — JANGAN KOD SEBELUM DIPUTUSKAN | Sahkan denominator Fi & Caj bagi 10 bulan; contoh SRS menggunakan 234 hari walaupun tempoh 6+4 bulan. Pilih hari tetap, actual calendar days atau kaedah lain. | Bukti: Calculation policy + contoh leap year/month-end. Fungsi dirujuk: Finance + Shariah | Denominator boleh ditentukan hanya daripada input kontrak dan kalendar tanpa tafsiran manusia. |
| CALC-03 P0 ASAS SRS + ITEM LANJUTAN KONFLIK — JANGAN KOD SEBELUM DIPUTUSKAN | Sahkan KK minimum 15 hari sebagai max(hari sebenar,15) atau kaedah lain; formula SRS menulis tolak caj minimum. | Bukti: Approved formula dan contoh tebus hari 0,1,14,15,16. Fungsi dirujuk: Finance + Shariah | Golden tests mengesahkan principal, KK, fi & caj dan jumlah tebus bagi setiap boundary. |
| CALC-04 P0 ASAS SRS + ITEM LANJUTAN KONFLIK — JANGAN KOD SEBELUM DIPUTUSKAN | Sahkan precision dan titik pembulatan KK: simpan nilai harian berprecision tinggi lalu bulat total, atau bulat RM0.90 sehari sebelum darab. | Bukti: Precision/rounding standard dan reconciliation examples. Fungsi dirujuk: Finance | Pengiraan batch harian dan on-demand memberi hasil sama seperti rulebook. |
| CALC-05 P0 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Sahkan payment waterfall ansuran: KK, fi/caj, principal, royalti/iklan atau urutan lain; partial/overpayment dan baki prinsipal bagi KK seterusnya. | Bukti: Approved waterfall dan contoh multiple instalments. Fungsi dirujuk: Finance + Shariah | Setiap pecahan bayaran dapat direproduce dan jumlah komponen seimbang. |
| CALC-06 P0 ASAS SRS + ITEM LANJUTAN | Sahkan syarat auto-lanjut selepas 6 bulan: jumlah KK yang mesti dibayar, tarikh akhir, grace period, partial payment, reversal dan notis kegagalan. | Bukti: Extension rule + boundary cases. Fungsi dirujuk: Operations + Shariah | State bertukar tepat pada due time dan reversal mengembalikan state dengan betul. |
| CALC-07 P0 ASAS SRS + ITEM LANJUTAN AMBIGU — JANGAN KOD SEBELUM DITAFSIR DAN DILULUSKAN | Tafsir ‘Bilangan Sambungan Dibenar: Tiada’ dan ‘Nilai Pinjaman Baru: Tiada’: tiada sambungan, tanpa had, atau tebus dahulu + cooling period 2 hari. | Bukti: Product ruling dan lifecycle diagram. Fungsi dirujuk: Product Owner + Shariah | Satu state model diluluskan; semua route alternatif ditolak atau didokumen. |
| CALC-08 P0 ASAS SRS + ITEM LANJUTAN AMBIGU — JANGAN KOD SEBELUM DITAFSIR DAN DILULUSKAN | Takrif ‘kadar upah simpan’ dalam harga asas lelong dan hubungannya dengan KK/fi & caj; sahkan caj lelong 3% × NM serta point-in-time NM. | Bukti: Auction settlement formula + examples. Fungsi dirujuk: Finance + Shariah | Proceeds allocation, shortfall dan surplus seimbang untuk sold/unsold/withdrawn. |
| CALC-09 P0 ASAS SRS + ITEM LANJUTAN | Sahkan royalti 7.20% dan fi iklan 1.40% atas KK: accrual harian atau realization, rounding, reversal, tax dan penerima. | Bukti: Franchise agreement + accounting treatment. Fungsi dirujuk: Finance + Commercial | Per-item/per-contract totals reconcile kepada jurnal dan invois pihak berkaitan. |
| CALC-10 P0 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif day-count: inclusive/exclusive, timezone, time-of-day, leap year, DST tidak berkenaan, month-end, cut-off dan backdated events. | Bukti: Date convention standard. Fungsi dirujuk: Finance + Technology | Golden tests meliputi kontrak pada 28/29 Feb, hujung bulan dan cut-off. |
| CALC-11 P0 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif precision internal, paparan, posting lejar, resit dan settlement bagi setiap amount; larang floating point binary untuk wang. | Bukti: Money/decimal standard. Fungsi dirujuk: Finance + Architecture | Jumlah paparan, dokumen, API dan lejar konsisten serta balancing exact. |
| CALC-12 P1 CADANGAN KAWALAN — PERLU LULUSAN | Wujudkan rule version, effective date dan immutable calculation snapshot pada transaksi supaya pengiraan lama boleh diulang selepas polisi berubah. | Bukti: Calculation engine design + audit sample. Fungsi dirujuk: Product + Architecture | Replay transaksi lama menghasilkan nilai asal menggunakan versi rule yang direkod. |
| CALC-13 P0 RUJUKAN SEMASA — SAHKAN PEMAKAIAN KONFLIK — JANGAN KOD SEBELUM DIPUTUSKAN | Jika operator ialah koperasi, bandingkan SRS dengan Arahan SKM 3/2026: amaun pembiayaan maksimum ialah nilai lebih rendah antara RM300,000 atau 80% nilai marhun (bukan margin produk wajib 80%); agregat 25% Kumpulan Wang Anggota; maksimum 18 bulan; kadar anggota/bukan anggota; tiada fi/caj; dan Ibra’ penyelesaian awal. Tentukan rule set sebenar bagi setiap entiti dan kontrak lama/baru. | Bukti: Matriks SRS–SKM–lesen–entiti + legal/Shariah ruling + effective-date migration plan. Fungsi dirujuk: Legal + SKM Compliance + Shariah + Finance | Tiada formula generik merentasi operator; setiap rule set versioned, ditandatangani dan expected golden cases diluluskan sebelum coding. |

Exit gate
Gate CALC: semua P0 ditandatangani Finance dan Shariah; sebelum build, 100% input serta expected results golden cases diluluskan bebas daripada kod. Automasi dan keputusan pass ialah gate semasa build/release.

## PWN — Kitar hayat gadaian, akad, payout dan pembetulan

Mendefinisikan state machine end-to-end daripada draft hingga selesai, dilelong atau dibatalkan.

| ID / tahap | Keputusan & soalan wajib | Bukti / pemilik | Siap apabila |
| --- | --- | --- | --- |
| PWN-01 P0 ASAS SRS + ITEM LANJUTAN | Sahkan urutan pelanggan → penilaian → kiraan → approval → BISAS/akad → payout → SAG → vault; siapa boleh pause/cancel dan pada state mana. | Bukti: Signed BPMN/state diagram. Fungsi dirujuk: Operations + Shariah | Setiap transition mempunyai actor, precondition, output, audit dan compensating action. |
| PWN-02 P0 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif status lengkap: Draft, Awaiting Approval, Approved, Akad Pending, Payout Pending, Active, Overdue, Auction Ready, Redeemed, Auctioned, Cancelled, Void/Disputed. | Bukti: State dictionary. Fungsi dirujuk: Product Owner | Tiada status umbrella yang menyembunyikan tindakan atau tanggungjawab berbeza. |
| PWN-03 P0 ASAS SRS + ITEM LANJUTAN | Sahkan minimum RM100, maksimum 70% NM, request pelanggan di bawah maksimum, had agregat pelanggan/cawangan dan approval nilai tinggi. | Bukti: Financing policy dan authority limits. Fungsi dirujuk: Credit/Risk + Finance | Boundary, aggregate exposure dan concurrent application tests lulus. |
| PWN-04 P0 ASAS SRS + ITEM LANJUTAN | Takrif kaedah payout tunai/transfer, payee validation, bank account ownership, approval, pending/failed/duplicate/retry dan reversal. | Bukti: Payout SOP + bank/provider contract. Fungsi dirujuk: Finance + Operations | Idempotency dan reconciliation membuktikan satu kelulusan menghasilkan maksimum satu payout berjaya. |
| PWN-05 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Sahkan numbering SAG/reference per tenant/cawangan/tahun, reservation ketika offline, gap/duplicate dan reprint. | Bukti: Numbering standard. Fungsi dirujuk: Operations + Audit | Nombor unik, immutable, gap dijelaskan dan tidak boleh digunakan semula. |
| PWN-06 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif edit/void/cancel sebelum dan selepas akad/payout; maker-checker, customer acknowledgement, journal reversal dan marhun disposition. | Bukti: Exception matrix. Fungsi dirujuk: Legal + Finance + Operations | Tiada destructive delete; asal dan reversal kekal boleh diaudit. |
| PWN-07 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif transaksi serentak/duplicate clicks, idempotency key, record locking dan recovery selepas timeout. | Bukti: Concurrency scenarios. Fungsi dirujuk: Architecture + QA | Load/concurrency tests tidak menghasilkan duplicate contract, payout atau SAG. |

Exit gate
Gate PWN: lifecycle diagram dan exception matrix lulus walkthrough setiap persona serta reconciliation wang/barang/dokumen.

## PAY — Ansuran, KK, lanjutan, tebusan dan pembayaran

Mengawal semua terimaan dan pelepasan marhun termasuk pembayaran separa, gagal dan wakil.

| ID / tahap | Keputusan & soalan wajib | Bukti / pemilik | Siap apabila |
| --- | --- | --- | --- |
| PAY-01 P0 ASAS SRS + ITEM LANJUTAN | Sahkan jenis bayaran yang diterima: ansuran principal, KK sahaja, fi/caj, settlement penuh; minimum/maksimum dan kombinasi dibenarkan. | Bukti: Payment policy + examples. Fungsi dirujuk: Finance + Shariah | UI/API hanya menawarkan jenis bayaran sah untuk state semasa. |
| PAY-02 P0 ASAS SRS + ITEM LANJUTAN | Sahkan tunai, kad, e-wallet, FPX/online banking dan transfer; tentukan channel mana untuk ansuran/tebusan dan bila marhun boleh dilepas. | Bukti: Channel matrix dan settlement SLA. Fungsi dirujuk: Finance + Operations | Release hanya selepas status dana yang ditetapkan; pending/fail mempunyai recovery. |
| PAY-03 P0 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif pembayaran oleh pihak ketiga/wakil, nama payer, resit, refund destination dan semakan AML/fraud jika terpakai. | Bukti: Third-party payment policy. Fungsi dirujuk: Compliance + Finance | Payer/payee dan authority direkod; refund tidak dialih tanpa kawalan. |
| PAY-04 P0 ASAS SRS + ITEM LANJUTAN | Takrif jumlah tebus real-time, quote expiry, pembayaran separa ketika quote aktif, cut-off hari dan perubahan caj selepas kegagalan gateway. | Bukti: Redemption quote specification. Fungsi dirujuk: Finance + Product | Quote mempunyai version/timestamp dan settlement amount tidak berubah secara senyap. |
| PAY-05 P0 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif release marhun: receipt settled, identity/docs complete, dual control vault, customer acknowledgement dan no outstanding hold. | Bukti: Release checklist. Fungsi dirujuk: Vault + Operations | Sistem menolak release jika mana-mana precondition gagal dan log dua pihak. |
| PAY-06 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif refund/overpayment, wrong payment, chargeback, reversal selepas release dan unclaimed refund. | Bukti: Refund/chargeback SOP. Fungsi dirujuk: Finance + Risk | Setiap exception mempunyai liability owner, journal, case state dan SLA. |
| PAY-07 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Sahkan cooling period dua hari selepas tebusan: kiraan hari, skop pelanggan/rangkaian, cuti, override dan transaksi pada saat boundary. | Bukti: Cooling-period rule + cases. Fungsi dirujuk: Product + Risk | Rule konsisten di semua cawangan/channel dan diuji pada boundary. |
| PAY-08 P0 RUJUKAN SEMASA — SAHKAN PEMAKAIAN | Jika operator koperasi, sahkan gadaian semula, kadar keuntungan perlu dijelaskan, pelarasan baki kepada pembiayaan baharu dan Ibra’ wajib penyelesaian awal seperti Arahan SKM 3/2026; selaraskan dengan cooling period SRS. | Bukti: Shariah/legal ruling + refinance/redemption examples. Fungsi dirujuk: Shariah + Finance + Product | Lifecycle tunggal bagi entiti berkenaan diluluskan dan diuji tanpa double charge atau missing rebate. |

Exit gate
Gate PAY: payment/channel/release matrix dan golden settlement tests diluluskan; tiada marhun dilepas atas dana pending.

# BAHAGIAN C — WANG, CUSTODY, LELONGAN DAN KOMUNIKASI

Arahan: Lengkapkan semua baris P0 dan P1; pautkan bukti serta keputusan dalam daftar di Lampiran. P2 boleh dijadualkan atau dikecualikan dengan risiko yang diluluskan.

## CASH — Teller, float, buku tunai, Tutup Hari dan bank-in

Menjadikan setiap pergerakan tunai boleh dibuktikan daripada bank ke cawangan, drawer dan kembali ke bank.

| ID / tahap | Keputusan & soalan wajib | Bukti / pemilik | Siap apabila |
| --- | --- | --- | --- |
| CASH-01 P0 ASAS SRS + ITEM LANJUTAN | Takrif float: sumber bank, request, approve, issue, teller acknowledge, top-up, return dan carry-forward harian/mingguan. | Bukti: Cash SOP + current forms. Fungsi dirujuk: Finance Operations | Setiap float movement mempunyai from/to custodian, bukti, dua timestamp dan jurnal. |
| CASH-02 P0 ASAS SRS + ITEM LANJUTAN | Petakan cash-in/out hanya bagi tunai fizikal; asingkan kad/FPX/e-wallet/transfer sebagai clearing/settlement bukan drawer cash. | Bukti: Channel accounting map. Fungsi dirujuk: Finance | Expected cash formula tidak berubah oleh pembayaran bukan tunai. |
| CASH-03 P0 ASAS SRS + ITEM LANJUTAN | Sahkan expected cash = opening + cash-in − cash-out ± approved movements; denomination count, recount, variance reason dan threshold approval. | Bukti: Balancing worksheet dan variance policy. Fungsi dirujuk: Finance + Branch Ops | Sistem dan kiraan manual reconcile bagi normal, overage, shortage dan late posting. |
| CASH-04 P0 ASAS SRS + ITEM LANJUTAN | Takrif Tutup Hari: checklist, pending blockers, close sequence teller/cawangan, lock, late settlement, reopen dan audit. | Bukti: Day-end SOP. Fungsi dirujuk: Finance Controller | Dua close berturut-turut seimbang semasa pilot; reopen hanya oleh kuasa ditetapkan. |
| CASH-05 P0 ASAS SRS + ITEM LANJUTAN | Takrif void/adjustment: reason code, evidence, maker-checker, time limit, posting/reversal dan customer receipt impact. | Bukti: Void/adjustment policy. Fungsi dirujuk: Finance + Risk | Tiada delete/overwrite; original, reversal dan replacement linked. |
| CASH-06 P1 ASAS SRS + ITEM LANJUTAN | Takrif bank-in: preparation, cash in transit, slip upload, bank confirmation, partial/rejected deposit dan reconciliation statement. | Bukti: Bank-in SOP + bank statement sample. Fungsi dirujuk: Treasury | Baki drawer/cawangan/bank dan cash-in-transit seimbang setiap hari. |
| CASH-07 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif cheque jika ada, petty cash, expenses, inter-drawer/inter-branch transfer, counterfeit/suspect cash dan emergency evacuation. | Bukti: Complete cash movement catalog. Fungsi dirujuk: Finance + Security | Setiap movement code mempunyai direction, approval, evidence dan journal mapping. |
| CASH-08 P1 ASAS SRS + ITEM LANJUTAN | Sahkan dashboard HO real-time, had cash on-hand/takaful, alert, acknowledgement, escalation dan data freshness. | Bukti: Monitoring requirement + limits. Fungsi dirujuk: Risk + Franchisor Ops | Alert trigger dan escalation diuji; stale data dilabel jelas. |

Exit gate
Gate CASH: cash movement catalog, drawer model dan Tutup Hari ditandatangani; simulated day balances hingga bank statement.

## LED — Lejar perakaunan, rekonsiliasi, cukai dan e-Invois

Mendefinisikan double-entry source of truth dan pertukaran dengan sistem kewangan.

| ID / tahap | Keputusan & soalan wajib | Bukti / pemilik | Siap apabila |
| --- | --- | --- | --- |
| LED-01 P0 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Pilih sama ada sistem ini sublejar atau general ledger; tetapkan chart of accounts per francaisi/cawangan dan ownership jurnal. | Bukti: COA, accounting architecture dan sample TB. Fungsi dirujuk: CFO/Financial Controller | Setiap event kewangan menghasilkan debit=credit dan boleh trace ke transaksi asal. |
| LED-02 P0 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Luluskan journal rule bagi gadaian/payout, KK accrual/receipt, fi/caj, ansuran principal, tebusan, royalti, iklan, lelongan, surplus/shortfall, float, bank-in, fee provider, refund, void dan impairment. | Bukti: Signed event-to-journal matrix. Fungsi dirujuk: Finance | Golden journals menyeimbangkan semua happy/exception paths. |
| LED-03 P0 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif accrual versus cash recognition, cutoff, posting date/business date/value date, period lock dan prior-period adjustment. | Bukti: Accounting policy. Fungsi dirujuk: Finance | Month-end test mengklasifikasikan late events secara konsisten. |
| LED-04 P0 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Sahkan e-Invois/MyInvois applicability per entiti/transaksi berdasarkan turnover dan garis panduan HASiL semasa; tentukan consolidated, individual, self-billed, rejection/cancellation dan QR/UUID. | Bukti: Tax opinion + latest MyInvois guideline/SDK contract. Fungsi dirujuk: Tax + Finance IT | Applicability ditandatangani; sandbox validation dan reconciliation 100% lulus. |
| LED-05 P1 ASAS SRS + ITEM LANJUTAN | Takrif integrasi SQL/MYOB/sistem akaun: master mapping, batch/API, frequency, retry, duplicate prevention, error queue dan reprocessing. | Bukti: Target system interface spec + sample files. Fungsi dirujuk: Finance IT | End-to-end provider test dan GL reconciliation menjelaskan semua records. |
| LED-06 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif bank/payment settlement dan fee reconciliation per provider, merchant, batch, value date, chargeback dan missing settlement. | Bukti: Statements, settlement reports dan matching rules. Fungsi dirujuk: Treasury | Unmatched items mempunyai aging, owner, SLA dan drill-down. |
| LED-07 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Sahkan tax treatment SST/other taxes, withholding dan intercompany/franchise billing; jangan bina kadar tanpa tax sign-off. | Bukti: Tax memo dan invoice samples. Fungsi dirujuk: Tax Advisor | Tax code/effective date dan journal tests diluluskan. |

Exit gate
Gate LED: event-to-journal matrix, COA, e-Invois applicability dan reconciliation design ditandatangani Finance/Tax.

## VLT — Vault, chain-of-custody, stocktake dan perlindungan aset

Membuktikan lokasi dan custodian setiap item marhun dari penerimaan hingga release/lelongan.

| ID / tahap | Keputusan & soalan wajib | Bukti / pemilik | Siap apabila |
| --- | --- | --- | --- |
| VLT-01 P0 ASAS SRS + ITEM LANJUTAN | Takrif hierarki lokasi fizikal: cawangan, vault/safe, zon, rak, bekas/packet; capacity, restricted zones dan relokasi. | Bukti: Vault layout dan location register. Fungsi dirujuk: Vault Manager | Setiap item aktif mempunyai satu lokasi valid dan satu custodian state. |
| VLT-02 P0 ASAS SRS + ITEM LANJUTAN | Takrif movement types: receive, put-away, retrieve, inspect, revalue, transfer, auction, release, return; from/to, reason, dual acknowledgement dan time limit. | Bukti: Movement SOP + custody forms. Fungsi dirujuk: Vault + Risk | Tiada movement single-ended; pending handover mempunyai alert/escalation. |
| VLT-03 P0 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Sahkan dual control bagi vault entry, seal breaking, release dan high-value items; larang maker yang sama apabila polisi memerlukan. | Bukti: Physical security/SoD policy. Fungsi dirujuk: Security + Vault | Access/movement tests menguatkuasa dua identiti berbeza. |
| VLT-04 P1 ASAS SRS + ITEM LANJUTAN | Takrif stocktake full/cycle/random, scan method, freeze window, found/missing/extra/damaged, recount dan approval variance. | Bukti: Stocktake SOP + historical report. Fungsi dirujuk: Internal Audit + Vault | Pilot stocktake reconcile 100% atau semua exception mempunyai case dan owner. |
| VLT-05 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif transfer antara cawangan/auction venue: packing, manifest, courier/security, cash-in-transit equivalent, insurance dan acceptance. | Bukti: Transfer and insurance policy. Fungsi dirujuk: Risk + Logistics | Chain-of-custody tidak terputus dan liability jelas pada setiap handover. |
| VLT-06 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif lost/damaged/tampered seal, robbery/fire/flood, police/takaful report, customer remediation dan legal hold. | Bukti: Incident/claims SOP. Fungsi dirujuk: Risk + Legal | Incident state menghalang release/auction dan menghasilkan evidence pack lengkap. |
| VLT-07 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Tentukan label/barcode/QR, printer/scanner, data pada label, reprint control dan pemisahan PII daripada visual umum. | Bukti: Label design + hardware test. Fungsi dirujuk: Vault + Security | Label uniquely identifies item tanpa mendedahkan PII berlebihan. |

Exit gate
Gate VLT: semua item boleh dijejak melalui simulated receipt-to-release; stocktake dan kehilangan diuji dengan dual control.

## AUC — Tunggakan, notis, lucut hak dan lelongan

Mendefinisikan bila item memasuki lelongan, bagaimana ia dijual dan bagaimana hasil diselesaikan.

| ID / tahap | Keputusan & soalan wajib | Bukti / pemilik | Siap apabila |
| --- | --- | --- | --- |
| AUC-01 P0 ASAS SRS + ITEM LANJUTAN | Sahkan trigger: tiada bayaran KK selepas 6 bulan atau tamat 10 bulan; grace period, payment pending, dispute, deceased, moratorium dan holiday handling. | Bukti: Delinquency/auction policy. Fungsi dirujuk: Operations + Legal + Shariah | Eligibility engine menghasilkan keputusan tepat bagi semua boundary/hold cases. |
| AUC-02 P0 ASAS SRS + ITEM LANJUTAN | Takrif state Aktif → Tertunggak → Sedia Lelong → Dilelong termasuk review, approval, withdrawal, sold, unsold, cancelled dan relist. | Bukti: Auction state machine. Fungsi dirujuk: Auction Owner | Setiap transition mempunyai prasyarat, dokumen, actor dan audit. |
| AUC-03 P0 ASAS SRS + ITEM LANJUTAN | Sahkan kandungan, channel, lead time dan proof-of-delivery bagi notis sebelum 6/10 bulan, lucut hak dan lelongan; failed delivery/escalation. | Bukti: Legal-approved notice matrix/templates. Fungsi dirujuk: Legal + Customer Comms | Eligibility tidak diteruskan tanpa bukti notis yang diwajibkan atau exception approved. |
| AUC-04 P0 ASAS SRS + ITEM LANJUTAN | Luluskan reserve/base price, caj lelong, upah simpan/KK/fi, bid rules, tax, auctioneer fee, sold price dan settlement waterfall. | Bukti: Signed auction calculation examples. Fungsi dirujuk: Finance + Shariah + Legal | Proceeds reconcile kepada principal/caj/fee/surplus/shortfall tanpa baki misteri. |
| AUC-05 P0 ASAS SRS + ITEM LANJUTAN | Takrif bayaran lebihan ke akaun pelanggan: validation, payer entity, failed transfer, notification, claim by heir dan unclaimed-money treatment. | Bukti: Surplus SOP + legal opinion. Fungsi dirujuk: Finance + Legal | Surplus aging, payment, return dan statutory handoff boleh trace hingga selesai. |
| AUC-06 P0 ASAS SRS + ITEM LANJUTAN | Takrif shortfall: adakah pelanggan dituntut, waived, impaired atau ditanggung entiti; collection conduct dan jurnal. | Bukti: Credit loss/collection policy. Fungsi dirujuk: Finance + Legal | Shortfall state, approval dan accounting treatment diluluskan. |
| AUC-07 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif lot/batch, auction venue/provider, bidder/KYC, bid capture/import, deposit, payment deadline, title transfer dan reconciliation. | Bukti: Auctioneer contract/interface spec. Fungsi dirujuk: Auction + Procurement | Dry run end-to-end sold/unsold/fail lulus dengan evidence lengkap. |
| AUC-08 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif dispute/late redemption/withdrawal selepas list, cut-off, fee liability dan approval. | Bukti: Exception policy. Fungsi dirujuk: Legal + Auction Owner | System prevents race between redemption and sale; one final disposition sahaja. |
| AUC-09 P0 RUJUKAN SEMASA — SAHKAN PEMAKAIAN | Jika operator koperasi, petakan Arahan SKM 3/2026: notis bertulis, dua minggu selepas notis, kaedah lelong awam/e-lelong/tender, rekod bida boleh diaudit, konflik kepentingan, hak semak rekod, defisit dan surplus. Selesaikan tempoh surplus SKM sekurang-kurangnya satu tahun berbanding aturan Akta 370/JANM yang berkenaan. | Bukti: Auction/WTD legal opinion + SOP + regulator clarification jika perlu. Fungsi dirujuk: Legal + SKM Compliance + Finance | Entity-specific auction/WTD rules versioned; evidence, timers, register dan submission tests lulus. |

Exit gate
Gate AUC: eligibility, notice evidence dan settlement golden tests diluluskan; dry run auction seimbang dari vault hingga bank.

## DOC — Dokumen, resit, tandatangan, nombor dan rekod

Memastikan setiap dokumen undang-undang/operasi mempunyai kandungan, versi dan bukti pengeluaran yang sah.

| ID / tahap | Keputusan & soalan wajib | Bukti / pemilik | Siap apabila |
| --- | --- | --- | --- |
| DOC-01 P0 ASAS SRS + ITEM LANJUTAN | Serahkan template rasmi SAG, Akuan KK, Wakalah, Notis Jual-Beli Komoditi, Borang Pembiayaan, resit, Borang Penebusan, notis, maklumat lelongan dan surat lebihan. | Bukti: Fail Word/PDF asal + sample completed. Fungsi dirujuk: Legal + Operations | Document catalog mempunyai owner, trigger, fields, language, copies dan approval version. |
| DOC-02 P0 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Sahkan jenis tandatangan/acknowledgement: wet, electronic, digital signature, OTP, biometric atau checkbox; saksi, timestamp dan evidence. | Bukti: Legal opinion + signing policy. Fungsi dirujuk: Legal + Shariah | Setiap dokumen mempunyai signature method yang sah dan boleh dibuktikan. |
| DOC-03 P0 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif numbering, template version/effective date, data snapshot, locale, QR/barcode dan hash jika perlu. | Bukti: Document control standard. Fungsi dirujuk: Records Manager | Dokumen lama boleh dijana semula identik berdasarkan snapshot dan versi. |
| DOC-04 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif print/reprint: reason, watermark SALINAN, copy count, device failure, queued print dan customer preference digital/paper. | Bukti: Print/reprint SOP. Fungsi dirujuk: Operations + Legal | Setiap reprint diaudit dan tidak boleh disalah anggap original tanpa penanda. |
| DOC-05 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif storage, format archival, encryption, retention/legal hold, access, export dan disposal setiap document class. | Bukti: Records retention schedule. Fungsi dirujuk: Records + DPO + Legal | Retention rule boleh dikuatkuasa dan hold mengatasi deletion. |
| DOC-06 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Sahkan dokumen yang dihantar melalui e-mel/SMS/link, access expiry, authentication dan redaction/masking. | Bukti: Secure delivery policy. Fungsi dirujuk: Security + Customer Comms | Recipient dan access event direkod; link tamat dan tidak bocor PII. |

Exit gate
Gate DOC: semua template, merge fields, signature, versioning, retention dan sample output ditandatangani Legal/Shariah/Operations.

## NOT — Notifikasi, consent, kandungan dan bukti penghantaran

Menentukan mesej yang dihantar pada masa betul tanpa mendedahkan data berlebihan.

| ID / tahap | Keputusan & soalan wajib | Bukti / pemilik | Siap apabila |
| --- | --- | --- | --- |
| NOT-01 P0 ASAS SRS + ITEM LANJUTAN | Sahkan event dan timing: notis 14 hari sebelum tamat 6 bulan, 14 hari sebelum 10 bulan, payment, extension, overdue, auction, surplus dan system alerts. | Bukti: Notification matrix. Fungsi dirujuk: Operations + Legal | Setiap event mempunyai calendar rule, recipient, channel, template dan escalation. |
| NOT-02 P0 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Luluskan kandungan BM/English, terminology Shariah/legal, PII masking, contact/support dan template version. | Bukti: Approved message templates. Fungsi dirujuk: Legal + Shariah + Brand | Rendered sample bagi setiap channel/language diluluskan. |
| NOT-03 P1 ASAS SRS + ITEM LANJUTAN | Pilih SMS/e-mel/WhatsApp provider dan tentukan transactional versus marketing, opt-in/out, sender ID, quiet hours dan fallback. | Bukti: Provider contract + consent policy. Fungsi dirujuk: Customer Comms + DPO | Channel use mematuhi consent/purpose yang diluluskan. |
| NOT-04 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif queued/sent/delivered/failed/bounced/read jika ada, retry/backoff, duplicate suppression dan manual resend. | Bukti: Delivery state model + webhooks. Fungsi dirujuk: Technology + Operations | Provider test membuktikan status, idempotency dan escalation failed delivery. |
| NOT-05 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif bukti notis yang mencukupi untuk lelongan dan sengketa: payload, provider receipt, timestamp, destination masked dan template version. | Bukti: Legal evidence requirement. Fungsi dirujuk: Legal | Evidence pack boleh dieksport dan dibaca tanpa akses provider. |

Exit gate
Gate NOT: notification matrix dan legal evidence diluluskan; sandbox test meliputi sent, fail, retry, opt-out dan wrong contact.

## REP — Laporan, dashboard, data dictionary dan eksport

Menetapkan siapa memerlukan keputusan apa, daripada data yang mana dan pada masa bila.

| ID / tahap | Keputusan & soalan wajib | Bukti / pemilik | Siap apabila |
| --- | --- | --- | --- |
| REP-01 P0 ASAS SRS + ITEM LANJUTAN | Katalogkan laporan transaksi harian, status marhun, kewangan cawangan/konsolidasi, teller, cash position dan dashboard prestasi; serahkan contoh expected output. | Bukti: Report catalog + sample files. Fungsi dirujuk: Operations + Finance | Setiap laporan mempunyai owner, audience, purpose, fields, formula, filter dan frequency. |
| REP-02 P0 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif metric/semantic dictionary untuk gadaian, pembiayaan, tebusan, hasil, KK, overdue, marhun, cash dan variance. | Bukti: KPI/data dictionary. Fungsi dirujuk: Data Owner + Finance | Dua laporan menggunakan metric sama menghasilkan angka sama. |
| REP-03 P1 ASAS SRS + ITEM LANJUTAN | Sahkan export PDF/Excel/CSV, row limits, async generation, password/encryption, masking, watermark, retention dan audit download. | Bukti: Export security policy. Fungsi dirujuk: Security + Data Owner | Export test menguatkuasa tenant, role, masking dan large dataset limits. |
| REP-04 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif real-time versus T+1, data freshness label, timezone/business date, late corrections dan restatement. | Bukti: Reporting SLA. Fungsi dirujuk: Finance + Data | Freshness dan last-refreshed kelihatan; restatement mempunyai version/audit. |
| REP-05 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif schedule/delivery, recipient groups, secure links, failed jobs dan distribution revocation. | Bukti: Distribution matrix. Fungsi dirujuk: Operations + Security | Scheduled report tidak dihantar ke bekas pekerja atau tenant salah. |
| REP-06 P2 CADANGAN KAWALAN — PERLU LULUSAN | Takrif drill-down, comparison cawangan, targets, alert thresholds dan accessibility bagi dashboard. | Bukti: Dashboard wireframe/KPI acceptance. Fungsi dirujuk: Product + UX | Lima persona boleh menjawab soalan operasi utama dalam usability test. |

Exit gate
Gate REP: report catalog, sample expected outputs dan metric dictionary disahkan melalui reconciliation terhadap golden dataset.

# BAHAGIAN D — PLATFORM, DATA, PRIVASI DAN OPERASI TEKNOLOGI

Arahan: Lengkapkan semua baris P0 dan P1; pautkan bukti serta keputusan dalam daftar di Lampiran. P2 boleh dijadualkan atau dikecualikan dengan risiko yang diluluskan.

## ADM — Pentadbiran, master data, polisi dan effective dating

Mengawal perubahan konfigurasi yang boleh menukar wang, akses atau operasi tanpa deployment kod.

| ID / tahap | Keputusan & soalan wajib | Bukti / pemilik | Siap apabila |
| --- | --- | --- | --- |
| ADM-01 P0 ASAS SRS + ITEM LANJUTAN | Senaraikan konfigurasi pusat: kadar, had, mutu/harga, approval, notis, polisi, status cawangan dan integrasi; tentukan owner dan scope inheritance. | Bukti: Master/config catalog. Fungsi dirujuk: Product Owner + Finance | Setiap config mempunyai type, validation, scope, default, owner dan audit. |
| ADM-02 P0 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif maker-checker, future effective date, preview impak, rollback dan larangan backdate bagi config kewangan/Shariah. | Bukti: Configuration change policy. Fungsi dirujuk: Risk + Shariah + Finance | Perubahan tidak menukar transaksi lama dan diuji sebelum aktif. |
| ADM-03 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif reference data: reason codes, item types, relationship, bank, channel, branch calendar, currency, language dan status. | Bukti: Reference data dictionary. Fungsi dirujuk: Data Steward | Code tidak dipadam jika telah digunakan; inactive/effective date berfungsi. |
| ADM-04 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif bulk upload, validation preview, duplicate detection, approval dan error report. | Bukti: Bulk admin SOP + templates. Fungsi dirujuk: Operations Admin | Upload atomik atau row-level outcome jelas; tiada partial senyap. |
| ADM-05 P1 CADANGAN KAWALAN — PERLU LULUSAN | Paparkan audit compare sebelum/selepas, siapa/masa/sebab/approver dan link change request. | Bukti: Audit sample. Fungsi dirujuk: Security + Product | Auditor boleh membina semula polisi yang aktif pada bila-bila masa. |
| ADM-06 P1 CADANGAN KAWALAN — PERLU LULUSAN | Takrif lifecycle bersama bagi case/task/hold/exception yang digunakan untuk dispute, fraud, privacy request, unmatched reconciliation, integration failure dan pembetulan: category, state, priority, owner, SLA, evidence, escalation, resolution dan reopen. | Bukti: Cross-domain case model + state diagram + queue/RACI. Fungsi dirujuk: Product + Operations + Risk | Tiada exception hilang dalam e-mel atau queue tanpa owner; setiap case boleh dijejak daripada trigger hingga closure dan audit. |

Exit gate
Gate ADM: configuration catalog dan change controls lulus test version/effective-date/rollback/audit.

## DATA — Model data, kualiti, migrasi, retention dan pelupusan

Memastikan data sumber difahami, bersih, dipindah dengan selamat dan kekal boleh diaudit.

| ID / tahap | Keputusan & soalan wajib | Bukti / pemilik | Siap apabila |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA-01 P0 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Sahkan entiti dan hubungan: organisasi, user, customer/heir, pledge, item, valuation, calculation snapshot, akad, payment, cash drawer, journal, vault movement, auction, document, notification, approval dan audit. | Bukti: Conceptual/logical data model. Fungsi dirujuk: Data Architect + Domain Owners | Setiap requirement P0 memetakan kepada entiti/field dan system of record. |
| DATA-02 P0 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Lengkapkan data dictionary: nama, definisi, type, precision, required, validation, classification, owner, lineage, retention dan masking. | Bukti: Approved data dictionary. Fungsi dirujuk: Data Owner/DPO | 100% fields P0 mempunyai definisi dan klasifikasi. |
| DATA-03 P0 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Inventori sistem/fail legacy, volume, quality, keys, attachment, history, duplicates, unknown values dan data yang tidak patut dimigrasi. | Bukti: Source inventory + profiling report. Fungsi dirujuk: Data Migration Lead | Source-to-target scope dan exception policy ditandatangani. |
| DATA-04 P0 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif reconciliation migrasi: row/count/amount/hash, sampling dokumen, opening balances, cutover freeze, delta load, rollback dan sign-off. | Bukti: Migration strategy + reconciliation workbook. Fungsi dirujuk: Finance + Data | 100% financial/custody balances reconcile; setiap exception diluluskan. |
| DATA-05 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif data quality rules dan owner bagi invalid IC, duplicate customer, orphan pledge/item/payment, missing document dan inconsistent status. | Bukti: DQ rules + remediation backlog. Fungsi dirujuk: Data Steward + Operations | DQ thresholds dipenuhi sebelum cutover atau risk acceptance direkod. |
| DATA-06 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Tetapkan retention per record class, legal hold, archival access, anonymisation/deletion dan backup expiry; selaraskan PDPA, cukai, audit dan undang-undang berkaitan. | Bukti: Legal-approved retention schedule. Fungsi dirujuk: Records + DPO + Legal | Automated retention test dan legal hold test lulus. |
| DATA-07 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif data residency, cross-border transfer, processor/subprocessor, encryption key location dan export controls. | Bukti: Data flow map/DPIA/vendor register. Fungsi dirujuk: DPO + Security | Setiap cross-border flow mempunyai basis, safeguards dan approval. |

Exit gate
Gate DATA: model/data dictionary, migration scope, reconciliation dan retention diluluskan; rehearsal memenuhi toleransi sifar wang/barang.

## PRV — Privasi dan hak subjek data

Menterjemah PDPA dan polisi privasi kepada controls yang boleh dilaksanakan dan dibuktikan.

| ID / tahap | Keputusan & soalan wajib | Bukti / pemilik | Siap apabila |
| --- | --- | --- | --- |
| PRV-01 P0 RUJUKAN SEMASA — SAHKAN PEMAKAIAN | Kenal pasti pengawal/pemproses data bagi YSV, francaisi dan vendor; tujuan serta legal basis setiap aktiviti pemprosesan. | Bukti: Data processing inventory/ROPA + legal opinion. Fungsi dirujuk: DPO/Legal | Controller-processor matrix dan data flow disahkan semua pihak. |
| PRV-02 P0 RUJUKAN SEMASA — SAHKAN PEMAKAIAN | Tentukan sama ada ambang pelantikan DPO dipenuhi (termasuk data sensitif/kewangan dan pemantauan sistematik) serta proses pendaftaran/komunikasi. | Bukti: DPO assessment dan appointment evidence. Fungsi dirujuk: Management + DPO | Keputusan applicability bertulis; jika terpakai, DPO/contact/SOP tersedia. |
| PRV-03 P0 RUJUKAN SEMASA — SAHKAN PEMAKAIAN | Takrif data breach detection, triage, register, assessment, notification regulator/subjek, evidence dan latihan mengikut garis panduan semasa. | Bukti: Incident/DBN plan dan breach form. Fungsi dirujuk: DPO + Security | Tabletop breach memenuhi timeline dan decision evidence yang diluluskan. |
| PRV-04 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Laksanakan privacy by design/DPIA untuk MyKad, dokumen ID, data kewangan, blacklist, biometrik jika ada, monitoring dan integrasi vendor. | Bukti: DPIA + remediation register. Fungsi dirujuk: DPO + Product | Semua high-risk findings ditutup atau diterima sebelum production. |
| PRV-05 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif data subject request: akses, correction, withdrawal/objection dan lain-lain hak terpakai; identity proof, SLA dan exception. | Bukti: DSR SOP/templates. Fungsi dirujuk: DPO + Customer Service | Simulated request dapat dikesan dari intake hingga response/audit. |
| PRV-06 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif minimisation, masking, screen privacy, non-production data, analytics, log redaction dan secure disposal. | Bukti: Privacy control matrix. Fungsi dirujuk: DPO + Security | Scanning/log review tidak menemui full IC/token/secret di tempat dilarang. |

Exit gate
Gate PRV: legal roles, DPIA, notices/consent, DPO/DBN applicability dan rights workflow ditandatangani DPO/Legal.

## SEC — Keselamatan aplikasi, infrastruktur, fraud dan audit

Menetapkan baseline kawalan bagi wang, PII, item bernilai dan akses berprivilege.

| ID / tahap | Keputusan & soalan wajib | Bukti / pemilik | Siap apabila |
| --- | --- | --- | --- |
| SEC-01 P0 CADANGAN KAWALAN — PERLU LULUSAN | Luluskan klasifikasi data/aset, threat model dan risk assessment termasuk account takeover, insider fraud, duplicate payout, tenant leakage, price manipulation dan vault release. | Bukti: Threat model/risk register. Fungsi dirujuk: CISO/Risk | Semua risiko kritikal/tinggi mempunyai control owner dan test. |
| SEC-02 P0 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Tetapkan encryption in transit/at rest, key management/rotation, secrets vault, certificate lifecycle dan larangan secrets dalam kod/log. | Bukti: Cryptography/secrets standard. Fungsi dirujuk: Security Architecture | Configuration review dan scanning memenuhi standard. |
| SEC-03 P0 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif immutable audit events: auth, view sensitive data, create/update/approve, formula/config, payment, cash, vault, document, export dan admin/support. | Bukti: Audit event catalog. Fungsi dirujuk: Security + Internal Audit | Required events lengkap, timestamp/correlation/source reliable dan tamper-evident. |
| SEC-04 P0 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif fraud rules/alerts: velocity, duplicate identity/account, unusual override, after-hours, split transactions, repeated variance, failed auth dan suspicious auction. | Bukti: Fraud typology/rules + case workflow. Fungsi dirujuk: Fraud/Risk | Seeded scenarios trigger alert, assignment, evidence dan closure reason. |
| SEC-05 P1 CADANGAN KAWALAN — PERLU LULUSAN | Tetapkan secure SDLC: code review, dependency/SAST/secret scanning, DAST, penetration test, vulnerability SLA dan release gate. | Bukti: Secure SDLC policy. Fungsi dirujuk: Engineering + Security | Tiada Critical/High terbuka pada go-live; exceptions time-bound dan approved. |
| SEC-06 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif workstation/device security, patching, EDR, browser policy, USB/print/download, session privacy dan physical screen controls. | Bukti: Endpoint standard. Fungsi dirujuk: IT Security | Pilot device compliance dan exception report diterima. |
| SEC-07 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Tetapkan incident severity, 24×7 contact, containment, forensic preservation, regulator/customer decision, recovery dan post-incident review. | Bukti: Incident response plan/runbooks. Fungsi dirujuk: CISO + DPO | Tabletop ransomware/data breach/provider compromise lulus. |
| SEC-08 P1 RUJUKAN SEMASA — SAHKAN PEMAKAIAN | Tentukan sama ada organisasi/sistem ialah NCII atau tertakluk keperluan Cyber Security Act 2024; jika tidak, dokumentasikan rationale dan controls baseline. | Bukti: Legal/regulatory applicability assessment. Fungsi dirujuk: Legal + CISO | Keputusan bertulis, obligation owner dan compliance evidence ditetapkan. |

Exit gate
Gate SEC: threat model, audit/fraud catalog dan security test plan diluluskan; tiada risiko kritikal tanpa rawatan.

## NFR — Keperluan bukan fungsian yang terukur

Mengubah istilah seperti ‘pantas’, ‘selamat’ dan ‘sentiasa tersedia’ kepada angka serta ujian.

| ID / tahap | Keputusan & soalan wajib | Bukti / pemilik | Siap apabila |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-01 P0 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Sahkan bilangan francaisi/cawangan, pengguna/teller serentak, pelanggan, gadaian/hari, items/pledge, payments, documents, attachment sizes dan pertumbuhan 5 tahun. | Bukti: Volume forecast dan peak profile. Fungsi dirujuk: Business + Architecture | Capacity model mempunyai average/peak/burst dan growth factor. |
| NFR-02 P0 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Tetapkan p95/p99 response time bagi search, quote, save, approval, payment, print dan dashboard; masa job batch/report. | Bukti: Performance SLO table. Fungsi dirujuk: Product + Architecture | Load test pada peak memenuhi semua SLO tanpa data error. |
| NFR-03 P0 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Tetapkan availability per channel/jam operasi, planned maintenance, error budget dan degraded-mode expectations. | Bukti: Availability/SLA policy. Fungsi dirujuk: Business + IT Ops | Monitoring mengukur SLI yang sama; SLA calculation disepakati. |
| NFR-04 P0 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Tetapkan RTO/RPO per service/data, backup frequency, restore point, regional/site failure dan manual BCP. | Bukti: Business impact analysis + DR targets. Fungsi dirujuk: Business Continuity + IT | Restore/failover drill membuktikan RTO/RPO dengan reconciliation. |
| NFR-05 P1 CADANGAN KAWALAN — PERLU LULUSAN | Sasaran WCAG 2.2 AA, keyboard, focus, error text, contrast, zoom, screen reader dan touch target 44×44; tentukan pengecualian. | Bukti: Accessibility acceptance checklist. Fungsi dirujuk: Product + UX | Automated + manual audit utama lulus; blocker tiada. |
| NFR-06 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Sahkan desktop/tablet/mobile scope, OS/browser versions, resolutions, printer/reader support dan lifecycle support. | Bukti: Compatibility matrix. Fungsi dirujuk: IT + Product | Cross-browser/device test semua supported profiles lulus. |
| NFR-07 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Tetapkan scalability, data query/export limits, archival, maintainability, deployment frequency, rollback time dan test coverage targets. | Bukti: Engineering quality SLO. Fungsi dirujuk: CTO/Engineering | Quality gate mengukur sasaran sebelum release. |
| NFR-08 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif audit/log retention, clock synchronization, observability latency dan support diagnostic access. | Bukti: Logging/observability standard. Fungsi dirujuk: SRE + Security | End-to-end trace daripada UI ke provider boleh dicari dalam SLA. |

Exit gate
Gate NFR: semua sasaran mempunyai angka, kaedah ukur, beban ujian, owner dan ambang lulus.

## ARC — Seni bina, platform, persekitaran dan deployment

Memilih struktur sistem yang menyokong transaksi atomik, isolasi tenant dan operasi berterusan.

| ID / tahap | Keputusan & soalan wajib | Bukti / pemilik | Siap apabila |
| --- | --- | --- | --- |
| ARC-01 P0 CADANGAN KAWALAN — PERLU LULUSAN | Luluskan architecture principles: ledger-first, immutable audit, transactional consistency, idempotency, least privilege, tenant isolation dan external-provider resilience. | Bukti: Architecture decision record (ADR) set. Fungsi dirujuk: Architecture Board | Prinsip memetakan kepada design controls dan tests. |
| ARC-02 P0 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Pilih hosting/cloud/on-prem, region/data residency, managed services, network connectivity cawangan, HA topology dan procurement constraint. | Bukti: Target architecture + TCO/risk decision. Fungsi dirujuk: CTO + Procurement + Security | Platform decision diluluskan dan memenuhi NFR/compliance. |
| ARC-03 P0 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif tenant isolation pada database/query/storage/cache/search/report/export; row-level policy dan defence in depth. | Bukti: Tenant security design. Fungsi dirujuk: Architecture + Security | Automated cross-tenant negative tests meliputi semua data paths. |
| ARC-04 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif environments dev/test/UAT/performance/staging/production, data policy, access, parity, refresh dan separation of duties. | Bukti: Environment strategy. Fungsi dirujuk: Platform Engineering | Production data tidak masuk non-prod tanpa approved masking; access separated. |
| ARC-05 P1 CADANGAN KAWALAN — PERLU LULUSAN | Takrif CI/CD, infrastructure as code, artifact signing, approvals, DB migration, feature flags, canary/rollback dan evidence release. | Bukti: Deployment/release architecture. Fungsi dirujuk: Engineering + DevOps | Rehearsal deploy/rollback dalam sasaran tanpa data loss. |
| ARC-06 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif transaction boundaries/outbox/queues bagi payment, BISAS, notification, documents dan accounting; retry/idempotency. | Bukti: Sequence/consistency ADRs. Fungsi dirujuk: Solution Architect | Failure injection membuktikan eventual consistency tanpa duplicate business effect. |
| ARC-07 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif observability stack, metrics/logs/traces, dashboards, synthetic probes, alert routing dan cost retention. | Bukti: Observability design. Fungsi dirujuk: SRE | Golden signals dan business controls kelihatan sebelum pilot. |

Exit gate
Gate ARC: target architecture/ADRs diluluskan dan spikes membuktikan risiko teknikal P0 termasuk tenant, payment, BISAS dan offline.

## BCP — Backup, pemulihan bencana dan kesinambungan perniagaan

Menentukan cara wang, rekod dan custody dipulihkan selepas kegagalan sistem atau tapak.

| ID / tahap | Keputusan & soalan wajib | Bukti / pemilik | Siap apabila |
| --- | --- | --- | --- |
| BCP-01 P0 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Lengkapkan BIA bagi fungsi gadaian, tebusan/release, cash close, vault, lelongan, notification dan reporting; maximum tolerable outage. | Bukti: BIA yang diluluskan. Fungsi dirujuk: Business Continuity | Prioriti recovery selaras dengan RTO/RPO NFR. |
| BCP-02 P0 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif backup database/object/document/config/secrets, frequency, immutability, encryption, retention, offsite dan monitoring. | Bukti: Backup design/policy. Fungsi dirujuk: IT Operations + Security | Restore test mengesahkan data, attachment, config dan keys konsisten. |
| BCP-03 P0 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif failover/failback dan reconciliation transaksi in-flight/provider callbacks; ownership go/no-go. | Bukti: DR runbook. Fungsi dirujuk: Incident Commander + Architecture | Full drill memenuhi RTO/RPO dan tiada duplicate/omitted financial events. |
| BCP-04 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif manual/degraded branch pack: numbering, paper forms, limits, approval, custody, cash dan safe data entry selepas recovery. | Bukti: Branch BCP pack. Fungsi dirujuk: Operations + Risk | Tabletop/outage exercise boleh beroperasi dalam risk appetite dan reconcile 100%. |
| BCP-05 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Tetapkan drill cadence, scenario, observer, evidence, issue remediation dan audit reporting. | Bukti: Annual test plan. Fungsi dirujuk: Business Continuity | Finding kritikal ditutup sebelum go-live; drill direkod dan ditandatangani. |

Exit gate
Gate BCP: restore, failover dan branch outage rehearsal lulus dengan bukti RTO/RPO serta reconciliation.

## SUP — Sokongan, incident, change, SLA dan vendor exit

Mendefinisikan siapa menjaga sistem selepas go-live dan bagaimana isu dipulihkan tanpa menjejaskan kawalan.

| ID / tahap | Keputusan & soalan wajib | Bukti / pemilik | Siap apabila |
| --- | --- | --- | --- |
| SUP-01 P0 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Pilih model L1/L2/L3, waktu sokongan, bahasa, saluran, on-call dan owner bagi app, infra, integrasi, device, data dan vendor. | Bukti: Support operating model/RACI. Fungsi dirujuk: IT Service Owner | Setiap incident category mempunyai resolver group dan contact tested. |
| SUP-02 P0 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif severity berdasarkan pelanggan, wang, vault, cawangan, privacy/security dan regulatory impact; response/restore/update SLA. | Bukti: Incident severity/SLA matrix. Fungsi dirujuk: Business + IT Ops | Incident simulation dirutekan dan di-update dalam SLA. |
| SUP-03 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif service request seperti user access, branch/config, reprint, data correction dan report; approval serta audit. | Bukti: Service catalog. Fungsi dirujuk: Service Owner | Support tidak menggunakan akses DB/ad-hoc untuk tugas yang perlu workflow. |
| SUP-04 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif problem management, root cause, known error, post-incident review dan backlog prevention. | Bukti: Problem/PIR template. Fungsi dirujuk: IT Operations | Recurring incidents mempunyai problem owner dan measurable action. |
| SUP-05 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Tetapkan monitoring ownership, alert noise, maintenance, certificate/secret renewal, capacity dan patch cadence. | Bukti: Operations calendar/runbooks. Fungsi dirujuk: SRE/Platform | No orphan alert; renewal/capacity tests mempunyai lead-time. |
| SUP-06 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif IP/source code ownership, licences, escrow jika perlu, data export, documentation handover, vendor transition dan deletion certificate. | Bukti: Contract/exit plan. Fungsi dirujuk: Legal + Procurement + CTO | Exit rehearsal atau artefak membuktikan YSV boleh terus mengoperasi/berpindah. |

Exit gate
Gate SUP: support model, SLA, runbooks, monitoring dan vendor exit diluluskan serta diuji sebelum pilot.

## INT — Integrasi, API, provider dan peranti

Mengganti nama integrasi yang umum dengan kontrak teknikal, komersial dan operasi yang boleh diuji.

| ID / tahap | Keputusan & soalan wajib | Bukti / pemilik | Siap apabila |
| --- | --- | --- | --- |
| INT-01 P0 ASAS SRS + ITEM LANJUTAN | Inventori provider sebenar bagi BISAS, harga emas, IRIS/MyKad, payment/FPX/e-wallet, bank payout, SMS/WhatsApp, SMTP, accounting, CTOS/blacklist dan MyInvois. | Bukti: Vendor list, owner, contract, environment dan contact. Fungsi dirujuk: Procurement + IT | Setiap integrasi mempunyai provider dipilih atau keputusan explicit no-integration/manual. |
| INT-02 P0 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Per interface, lengkapkan auth, endpoints, schema, version, idempotency, timeout, retry, rate limit, signature, IP allowlist, certificates dan secrets rotation. | Bukti: OpenAPI/file spec/SDK dan security pack. Fungsi dirujuk: Integration Architect | Contract tests dan negative tests lulus dalam sandbox. |
| INT-03 P0 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif business state bagi pending/fail/unknown/duplicate/late callback dan compensating action; jangan samakan timeout dengan gagal. | Bukti: Sequence diagrams + error catalog. Fungsi dirujuk: Product + Architecture | Chaos/replay test tidak menghasilkan wang/dokumen berganda. |
| INT-04 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif reconciliation source, frequency, expected latency, cutoff, unmatched queue, manual resolution dan reprocessing. | Bukti: Reconciliation design + sample reports. Fungsi dirujuk: Finance + Operations | 100% provider records matched atau mempunyai case yang dimiliki. |
| INT-05 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif SLA, maintenance windows, incident notification, data residency/subprocessors, liability, exit/data export dan DR setiap vendor. | Bukti: DPA/SLA/contract schedules. Fungsi dirujuk: Legal + Procurement + Security | Risiko vendor diterima; fallback dan exit plan diuji atau dipersetujui. |
| INT-06 P1 ASAS SRS + ITEM LANJUTAN | Lengkapkan hardware compatibility bagi reader IRIS, scanner, printer multifungsi/resit, labeler, timbang dan kamera; driver, OS, browser, spooler, health check. | Bukti: Hardware model/driver matrix. Fungsi dirujuk: IT Operations | UAT pada device sebenar di setiap profil cawangan lulus. |
| INT-07 P1 CADANGAN KAWALAN — PERLU LULUSAN | Wujudkan integration observability: correlation ID, latency, success rate, queues, synthetic checks, alert owner dan runbook. | Bukti: Dashboard/runbook design. Fungsi dirujuk: SRE/IT Ops | Insiden provider dapat dikesan dan diasingkan dalam SLA tanpa log PII berlebihan. |

Exit gate
Gate INT: provider, kontrak, sandbox, error/reconciliation dan operasi sokongan lengkap bagi setiap interface P0.

# BAHAGIAN E — JAMINAN KUALITI, PERUBAHAN DAN PEMATUHAN

Arahan: Lengkapkan semua baris P0 dan P1; pautkan bukti serta keputusan dalam daftar di Lampiran. P2 boleh dijadualkan atau dikecualikan dengan risiko yang diluluskan.

## TST — Strategi ujian, UAT, kriteria penerimaan dan bukti

Membuktikan sistem melakukan perkara yang dipersetujui dalam keadaan normal, sempadan dan kegagalan.

| ID / tahap | Keputusan & soalan wajib | Bukti / pemilik | Siap apabila |
| --- | --- | --- | --- |
| TST-01 P0 CADANGAN KAWALAN — PERLU LULUSAN | Bina traceability SRS/decision → requirement → design/API/data → test → evidence → approval; tentukan tool dan owner. | Bukti: Requirements traceability matrix. Fungsi dirujuk: BA Lead + QA | 100% P0/P1 mempunyai sekurang-kurangnya satu acceptance test dan evidence. |
| TST-02 P0 CADANGAN KAWALAN — PERLU LULUSAN | Luluskan golden cases untuk semua formula, journal dan state transition termasuk boundary time, rounding, partial/reversal dan concurrency. Pisahkan gate: (1) sebelum build—input/expected result ditandatangani bebas daripada kod; (2) semasa build—cases diautomasi; (3) sebelum release—100% automated tests lulus. | Bukti: Signed golden dataset/expected outputs + automated regression report. Fungsi dirujuk: Finance + Shariah + QA | Expected output tidak ditulis oleh pembangun sahaja; dataset diluluskan sebelum build dan automation/pass dibuktikan sebelum release. |
| TST-03 P0 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif test levels: unit/property, component, integration/contract, end-to-end, migration, security, performance, accessibility, DR dan operational rehearsal. | Bukti: Master test plan. Fungsi dirujuk: QA Lead | Entry/exit, environment, data dan approver dinyatakan bagi setiap level. |
| TST-04 P0 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif UAT persona/site/scenario, data, training, evidence, defect severity, retest, waiver dan sign-off. | Bukti: UAT plan/scripts/sign-off. Fungsi dirujuk: Business Test Lead | UAT mewakili semua roles dan cawangan profile; tiada Sev1/Sev2 terbuka. |
| TST-05 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif provider/device certification dan negative scenarios: timeout, duplicate callback, stale price, reader/printer fail, offline/reconnect. | Bukti: Certification matrix. Fungsi dirujuk: Integration QA + IT Ops | Setiap provider/device production profile lulus atau fallback approved. |
| TST-06 P1 CADANGAN KAWALAN — PERLU LULUSAN | Takrif test data privacy, synthetic/masked data, refresh, account/access dan cleanup. | Bukti: Test data management plan. Fungsi dirujuk: QA + DPO | Non-production tidak mengandungi PII production tanpa lawful approved masking. |
| TST-07 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Tetapkan defect severity/priority, triage SLA, go-live threshold, accepted-risk authority dan regression scope. | Bukti: Defect management policy. Fungsi dirujuk: QA + Product Owner | Go-live decision menggunakan kriteria tetap, bukan kiraan defect sahaja. |

Exit gate
Gate TST: traceability, golden dataset, test/UAT plan dan defect gate diluluskan sebelum sprint pembangunan core.

## CHG — Latihan, SOP, perubahan organisasi, pilot dan rollout

Memastikan pengguna, proses dan bantuan bersedia—bukan hanya perisian.

| ID / tahap | Keputusan & soalan wajib | Bukti / pemilik | Siap apabila |
| --- | --- | --- | --- |
| CHG-01 P0 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Inventori SOP yang perlu dicipta/ubah bagi KYC, valuation, pledge, cash, vault, auction, close, incident, privacy dan support. | Bukti: SOP register dengan owner/version. Fungsi dirujuk: Operations Excellence | Semua fungsi pilot mempunyai SOP approved yang sepadan dengan UI. |
| CHG-02 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif audience dan competency: teller, executive, manager, supervisor, HO admin, finance, vault, auction, auditor dan support. | Bukti: Training needs analysis. Fungsi dirujuk: Training Lead | Setiap role mempunyai curriculum, practice data dan pass mark. |
| CHG-03 P1 CADANGAN KAWALAN — PERLU LULUSAN | Sediakan train-the-trainer, quick reference, video/demo, sandbox, assessment, attendance dan refresher. | Bukti: Training pack/certification record. Fungsi dirujuk: Training + Product | 100% pilot users certified sebelum production access. |
| CHG-04 P0 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Pilih 1–3 cawangan pilot mengikut profil volume/network/staff/device; duration, scope, parallel run dan success/stop criteria. | Bukti: Pilot charter. Fungsi dirujuk: Steering Committee | Pilot exit criteria dan rollback authority ditandatangani sebelum start. |
| CHG-05 P0 CADANGAN KAWALAN — PERLU LULUSAN | Pilot exit minimum: 100% golden tests; tiada Critical/High security; dua Tutup Hari seimbang; provider reconciliation 100%; tiada item vault tanpa lokasi; restore drill dan UAT sign-off. | Bukti: Pilot evidence pack. Fungsi dirujuk: Sponsor + Domain Owners | Semua criteria pass atau risk exception bertarikh dan approved. |
| CHG-06 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif rollout waves, readiness per cawangan, data cutover, onsite/remote support, freeze, hypercare, KPIs dan rollback. | Bukti: Rollout playbook. Fungsi dirujuk: Deployment Lead | Setiap wave mempunyai go/no-go checklist dan capacity support. |
| CHG-07 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Takrif komunikasi pelanggan/staf, perubahan dokumen/terma, channel bantuan dan complaint escalation. | Bukti: Communication plan. Fungsi dirujuk: Change + Legal | Mesej diluluskan dan dihantar sebelum perubahan berkuat kuasa. |

Exit gate
Gate CHG: SOP, training, pilot charter, rollout dan hypercare siap; pengguna pilot lulus competency.

## REG — Undang-undang, kawal selia, cukai dan kebolehgunaan

Mewajibkan penentuan bertulis tentang peraturan yang benar-benar terpakai kepada model entiti dan produk—bukan andaian pembangun.

| ID / tahap | Keputusan & soalan wajib | Bukti / pemilik | Siap apabila |
| --- | --- | --- | --- |
| REG-01 P0 ASAS SRS + ITEM LANJUTAN RUJUKAN SEMASA — SAHKAN PEMAKAIAN | Sahkan lesen, syarat operasi, rekod/laporan, resit, notis, tempoh, lelongan dan pemeriksaan di bawah Akta Pemegang Pajak Gadai 1972 [Akta 81] serta peraturan/garis panduan KPKT yang terpakai kepada model ARYP. | Bukti: Legal opinion + licence conditions + compliance obligations register. Fungsi dirujuk: Legal/Compliance | Setiap obligation memetakan kepada requirement, control, evidence, report dan owner. |
| REG-02 P0 ASAS SRS + ITEM LANJUTAN | Sahkan badan/standard yang benar-benar mempunyai bidang kuasa (KPKT, BNM, SKM, KUSKOP atau lain-lain) berdasarkan entiti, lesen dan produk; dokumentasi jika tidak terpakai. | Bukti: Regulatory perimeter memo. Fungsi dirujuk: General Counsel | Tiada nama regulator digunakan sebagai andaian; applicability ditandatangani. |
| REG-03 P0 RUJUKAN SEMASA — SAHKAN PEMAKAIAN | Nilai pemakaian Akta Kredit Pengguna 2025 [Akta 873] dan piawaian kelakuan/authorisation kepada YSV/francaisi/pajak gadai atau penyedia servis berkaitan. | Bukti: Legal opinion terkini. Fungsi dirujuk: Legal/Compliance | Obligation/gap plan atau written non-applicability tersedia sebelum design freeze. |
| REG-04 P0 RUJUKAN SEMASA — SAHKAN PEMAKAIAN | Nilai status reporting institution dan skop AML/CFT/CPF/TFS; jika terpakai, tentukan CDD, screening, record, suspicious transaction, governance dan confidentiality. | Bukti: AML legal assessment + approved policy. Fungsi dirujuk: Compliance/MLRO | Pemakaian, thresholds, systems controls dan regulatory reporting route ditandatangani. |
| REG-05 P0 RUJUKAN SEMASA — SAHKAN PEMAKAIAN | Sahkan PDPA 2010/pindaan 2024, pendaftaran kelas pengawal data, DPO, breach, processor, cross-border, rights dan security obligations. | Bukti: PDPA compliance assessment/ROPA/DPIA. Fungsi dirujuk: DPO + Legal | Control matrix dan evidence owner lengkap; high risks resolved. |
| REG-06 P0 RUJUKAN SEMASA — SAHKAN PEMAKAIAN | Sahkan keperluan HASiL e-Invois/MyInvois mengikut entiti, turnover, transaksi, tempoh peralihan dan SDK/guideline versi semasa. | Bukti: Tax opinion + registration/integration plan. Fungsi dirujuk: Tax | Applicability/effective date dan end-to-end test diluluskan. |
| REG-07 P0 RUJUKAN SEMASA — SAHKAN PEMAKAIAN | Sahkan treatment lebihan lelongan tidak dituntut di bawah Akta Wang Tak Dituntut 1965 [Akta 370]: bila payable, aging, register, notice, submission dan claim evidence. | Bukti: Legal/Finance opinion + WTD SOP. Fungsi dirujuk: Finance + Legal | Aging/state/reporting/handoff rules boleh diuji dan audit. |
| REG-08 P1 RUJUKAN SEMASA — SAHKAN PEMAKAIAN | Sahkan kebolehterimaan rekod/tandatangan elektronik/digital, evidence dan retention di bawah undang-undang berkaitan serta syarat dokumen pajak gadai. | Bukti: Legal opinion + signature/evidence standard. Fungsi dirujuk: Legal | Setiap dokumen mempunyai method/evidence/retention approved. |
| REG-09 P1 RUJUKAN SEMASA — SAHKAN PEMAKAIAN | Nilai pemakaian Akta Keselamatan Siber 2024 [Akta 854]/NCII dan lain-lain kewajipan pelaporan insiden sektor; dokumentasikan rationale. | Bukti: Cyber regulatory assessment. Fungsi dirujuk: CISO + Legal | Obligation register mempunyai owner, timeline, channel dan evidence. |
| REG-10 P1 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Sahkan statutory/audit/tax/contract retention dan limitation periods; selesaikan konflik dengan minimisation/deletion. | Bukti: Approved retention matrix. Fungsi dirujuk: Legal + Tax + DPO | Satu enforceable rule per record class dengan legal hold precedence. |
| REG-11 P0 RUJUKAN SEMASA — SAHKAN PEMAKAIAN KONFLIK — JANGAN KOD SEBELUM DIPUTUSKAN | Bagi setiap operator koperasi, nilai Arahan Aktiviti Pajak Gadai Islam (Ar-Rahnu) SKM Bil. 3/2026 yang berkuat kuasa 1 Ogos 2026: kelulusan aktiviti/cawangan/kontrak, operator sendiri, KWA dan mudah tunai, latihan/peralatan, takaful, eligibility, had/kadar/tempoh, tiada fi/caj, Ibra’, gadaian semula, lelongan, aduan, jawatankuasa, audit/risk dan laporan suku tahunan. | Bukti: Signed obligation-to-control matrix + licence/approval + gap plan. Fungsi dirujuk: Board + SKM Compliance + Legal + Shariah | Semua klausa terpakai dipetakan kepada requirement, system control, SOP, evidence, report dan owner; gap P0 ditutup sebelum build formula. |
| REG-12 P1 RUJUKAN SEMASA — SAHKAN PEMAKAIAN | Sahkan duti setem instrumen demi instrumen dan keperluan Sistem Taksir Sendiri Duti Setem (STSDS) yang bermula berfasa pada 1 Januari 2026, termasuk TIN, taksiran, pembayaran, sijil dan rekod tujuh tahun jika terpakai. | Bukti: Stamp-duty position paper + document matrix + STSDS process. Fungsi dirujuk: Tax + Legal + Document Operations | Setiap instrumen ditanda taxable/exempt/not applicable; evidence dan timer dapat dijana serta direkonsiliasi. |

Exit gate
Gate REG: regulatory perimeter dan obligation-to-control matrix ditandatangani penasihat berkelayakan; semua gap P0 mempunyai pelan.

## EVD — Artefak, bukti pelanggan dan definition of build-ready

Menyenaraikan segala input yang perlu diterima sebelum spesifikasi dianggap lengkap dan pembangunan penuh bermula.

| ID / tahap | Keputusan & soalan wajib | Bukti / pemilik | Siap apabila |
| --- | --- | --- | --- |
| EVD-01 P0 CADANGAN KAWALAN — PERLU LULUSAN | Sediakan semua polisi/rulebook yang ditandatangani: produk/Shariah, formula, payment, cash, vault, auction, access/SoD, privacy/security, accounting/tax dan retention. | Bukti: Approved policy pack. Fungsi dirujuk: PMO + Domain Owners | Tiada polisi P0 hanya berada dalam minit/WhatsApp atau pengetahuan individu. |
| EVD-02 P0 ASAS SRS + ITEM LANJUTAN | Sediakan semua dokumen/transaksi/laporan sebenar—template kosong dan sekurang-kurangnya satu contoh lengkap yang betul bagi setiap jenis. | Bukti: Document/report sample pack. Fungsi dirujuk: Operations + Finance + Legal | Semua merge fields dan expected values boleh dipetakan ke data dictionary. |
| EVD-03 P0 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Sediakan kontrak/SDK/API/sample payload/test credentials bagi setiap provider dan peranti; license/SLA/DPA/contact. | Bukti: Integration evidence pack. Fungsi dirujuk: Procurement + IT | Sandbox access berjaya dan gap contract direkod. |
| EVD-04 P0 JURANG — KEPUTUSAN PELANGGAN | Sediakan data statistik/legacy: volume, peak, branches/users, sample anonymised data, source schema, quality dan opening balances. | Bukti: Data discovery pack. Fungsi dirujuk: Data Owner + Finance | Capacity/migration design menggunakan data disahkan, bukan anggaran pembangun. |
| EVD-05 P0 CADANGAN KAWALAN — PERLU LULUSAN | Lengkapkan signed decision register, glossary, BPMN/state diagrams, role matrix, data dictionary, API specs, journal matrix, NFR sheet, test plan dan traceability matrix. | Bukti: Build-ready requirements pack. Fungsi dirujuk: Product Owner + BA Lead | Semua item mandatory ada version/owner/approval dan tiada TBD P0/P1. |
| EVD-06 P0 CADANGAN KAWALAN — PERLU LULUSAN | Tandatangani Build-Ready Certificate oleh Business, Operations, Finance, Shariah, Legal/Compliance, DPO/Security, Technology dan Product Owner. | Bukti: Signed certificate di akhir dokumen. Fungsi dirujuk: Sponsor | Semua signatory mengesahkan skop, keputusan, risiko dan change control. |

Exit gate
Gate EVD: baseline keperluan lengkap, testable, traceable dan signed; perubahan selepas itu melalui change control.

# BAHAGIAN F — TEMPLAT KERJA DAN KELULUSAN

## F1. Daftar keputusan

Satu keputusan boleh merujuk beberapa requirement, tetapi setiap requirement mesti memaut kembali kepada decision ID dalam F1.1. Owner, approver dan risk authority tidak boleh digabungkan.

| Decision ID | Requirement | Keputusan tepat | Bukti/versi | Accountable owner | Approver | Status/tarikh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEC-001 |  |  |  |  |  | BELUM DIBINCANG |
| DEC-002 |  |  |  |  |  | BELUM DIBINCANG |
| DEC-003 |  |  |  |  |  | BELUM DIBINCANG |
| DEC-004 |  |  |  |  |  | BELUM DIBINCANG |
| DEC-005 |  |  |  |  |  | BELUM DIBINCANG |
| DEC-006 |  |  |  |  |  | BELUM DIBINCANG |
| DEC-007 |  |  |  |  |  | BELUM DIBINCANG |
| DEC-008 |  |  |  |  |  | BELUM DIBINCANG |
| DEC-009 |  |  |  |  |  | BELUM DIBINCANG |
| DEC-010 |  |  |  |  |  | BELUM DIBINCANG |
| DEC-011 |  |  |  |  |  | BELUM DIBINCANG |
| DEC-012 |  |  |  |  |  | BELUM DIBINCANG |
| DEC-013 |  |  |  |  |  | BELUM DIBINCANG |
| DEC-014 |  |  |  |  |  | BELUM DIBINCANG |
| DEC-015 |  |  |  |  |  | BELUM DIBINCANG |
| DEC-016 |  |  |  |  |  | BELUM DIBINCANG |
| DEC-017 |  |  |  |  |  | BELUM DIBINCANG |
| DEC-018 |  |  |  |  |  | BELUM DIBINCANG |
| DEC-019 |  |  |  |  |  | BELUM DIBINCANG |
| DEC-020 |  |  |  |  |  | BELUM DIBINCANG |
| DEC-021 |  |  |  |  |  | BELUM DIBINCANG |
| DEC-022 |  |  |  |  |  | BELUM DIBINCANG |
| DEC-023 |  |  |  |  |  | BELUM DIBINCANG |
| DEC-024 |  |  |  |  |  | BELUM DIBINCANG |
| DEC-025 |  |  |  |  |  | BELUM DIBINCANG |

## F1.1 Daftar pemuktamadan master — semua ID

Daftar ini ialah kawalan kelengkapan utama dan telah dipraisi bagi setiap requirement. Isi seorang accountable owner bernama serta approver berasingan. Jika ruang keputusan tidak mencukupi, rekod DEC-ID kepada daftar keputusan terperinci; baris ini masih wajib menyimpan status, bukti, gate, acceptance dan exception.

| Req ID | Sumber tepat + kelas | Decision / status | Named owner / approver | Bukti / versi | Gate / need-by / status | Acceptance / exception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GOV-01 P0 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@GOV-01; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G1 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| GOV-02 P0 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@GOV-02; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G1 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| GOV-03 P0 | Kelas: CADANGAN KERJA SRC-ANL-001/v1.0-DRAFT @2026-08-15; ANALISIS@GOV-03; cadangan pengarang—tiada klausa upstream; perlu kelulusan pelanggan | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G1 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| GOV-04 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@GOV-04; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G1 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| GOV-05 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@GOV-05; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G1 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| GOV-06 P1 | Kelas: CADANGAN KERJA SRC-PLAN-001/v0.1 @2026-08-15; §19 ‘Pelan tindakan 10 hari bekerja pertama’; cadangan—belum menjadi polisi pelanggan | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G1 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| BUS-01 P0 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §1.4, ms.2; §2.1–2.2, ms.3 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G1 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| BUS-02 P0 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@BUS-02; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G1 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| BUS-03 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@BUS-03; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G1 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| BUS-04 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@BUS-04; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G1 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| BUS-05 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@BUS-05; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G1 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| BUS-06 P2 | Kelas: CADANGAN KERJA SRC-PLAN-001/v0.1 @2026-08-15; §16.3 ‘Aksesibiliti dan responsive’; cadangan—belum menjadi polisi pelanggan | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G1 · PILOT Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| ORG-01 P0 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §1.2, ms.2 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G1 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| ORG-02 P0 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@ORG-02; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G1 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| ORG-03 P0 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@ORG-03; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G1 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| ORG-04 P1 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §1.2, ms.2; §4.7 Portal/Dashboard HO bil.3–4, ms.11 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G1 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| ORG-05 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@ORG-05; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G1 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| ORG-06 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@ORG-06; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G1 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| OPS-01 P0 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §4.7 isu cash drawer bil.1, ms.10 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| OPS-02 P0 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §4.7 isu cut-off Tutup Hari bil.2, ms.10 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| OPS-03 P0 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §4.7 isu offline/sync bil.3, ms.10 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| OPS-04 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@OPS-04; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| OPS-05 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@OPS-05; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| OPS-06 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@OPS-06; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| OPS-07 P2 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@OPS-07; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G3 · PILOT Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| OPS-08 P0 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@OPS-08; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| IAM-01 P0 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §6.1 bil.1–5, ms.12 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G7 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| IAM-02 P0 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §6.1 bil.4 Eksekutif Cawangan, ms.12 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G7 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| IAM-03 P0 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@IAM-03; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G7 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| IAM-04 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@IAM-04; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G7 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| IAM-05 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@IAM-05; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G7 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| IAM-06 P1 | Kelas: CADANGAN KERJA SRC-PLAN-001/v0.1 @2026-08-15; §5 ‘Peranan dan matriks akses kerja’ → ‘Kawalan wajib’; §15 ‘Keselamatan, privasi dan audit’; cadangan—belum menjadi polisi pelanggan | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G7 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| CUS-01 P0 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §4.1 bil.1–2, ms.7 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G6 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| CUS-02 P0 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §4.1 bil.1, ms.7; §7.1 MyKad Reader/IC Scanner, ms.13 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G6 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| CUS-03 P0 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §4.1 bil.2, ms.7 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G6 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| CUS-04 P0 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §4.1 bil.3, ms.7; §7 CTOS/blacklist, ms.12 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G6 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| CUS-05 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@CUS-05; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G6 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| CUS-06 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@CUS-06; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G6 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| CUS-07 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@CUS-07; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G6 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| CUS-08 P0 | Kelas: RUJUKAN SEMASA—SAHKAN PEMAKAIAN SRC-REG-002/Arahan 3-2026 @2026-08-15; ¶9, ms.8/39 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G6 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| CUS-09 P1 | Kelas: RUJUKAN SEMASA—SAHKAN PEMAKAIAN SRC-REG-002/Arahan 3-2026 @2026-08-15; ¶50–52, ms.16–17/39; SRC-REG-009/Act873 @2026-08-15; portal ‘Consumer Credit Act 2025’ → ‘Implementation Approach / phased implementation’ | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G6 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| HEIR-01 P0 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §2.2 modul 1, ms.3; §4.1 bil.5, ms.7 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| HEIR-02 P0 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §4.4 bil.7 wakil/waris, ms.8 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| HEIR-03 P0 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §4.4 bil.7 SAG hilang/Akuan Sumpah, ms.8 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| HEIR-04 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@HEIR-04; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| HEIR-05 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@HEIR-05; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| SHR-01 P0 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §1.2, ms.2; §3.1–3.6, ms.4–6; §4.3 bil.4, ms.7; §5.2, ms.11 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G2 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| SHR-02 P0 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §3.1 BISAS, ms.4; §4.3 bil.4–6, ms.7 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G2 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| SHR-03 P0 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@SHR-03; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G2 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| SHR-04 P0 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@SHR-04; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G2 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| SHR-05 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@SHR-05; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G2 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| SHR-06 P1 | Kelas: CADANGAN KERJA SRC-ANL-001/v1.0-DRAFT @2026-08-15; ANALISIS@SHR-06; cadangan pengarang—tiada klausa upstream; perlu kelulusan pelanggan | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G2 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| VAL-01 P0 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §3.1, ms.4; §4.2, ms.7; §7.1 API Harga Emas, ms.13 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G2 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| VAL-02 P0 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@VAL-02; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G2 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| VAL-03 P0 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §3.1 NM, ms.4; §4.2 bil.1, ms.7 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G2 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| VAL-04 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@VAL-04; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G2 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| VAL-05 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@VAL-05; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G2 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| VAL-06 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@VAL-06; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G2 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| CALC-01 P0 | Kelas: DARIPADA SRS—KONFLIK SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §3.1 jadual Pembulatan Nilai, ms.4 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G2 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| CALC-02 P0 | Kelas: DARIPADA SRS—KONFLIK SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §3.3 formula/contoh 181/234, ms.5 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G2 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| CALC-03 P0 | Kelas: DARIPADA SRS—KONFLIK SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §3 PENTING bil.1, ms.4; §3.4 formula/Tebus Awal, ms.5 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G2 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| CALC-04 P0 | Kelas: DARIPADA SRS—KONFLIK SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §3.2, ms.4–5; §3.4 contoh RM0.90 × 181, ms.5–6 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G2 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| CALC-05 P0 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@CALC-05; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G2 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| CALC-06 P0 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §3 PENTING bil.2, ms.4; §3.2, ms.5; §3.6, ms.6 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G2 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| CALC-07 P0 | Kelas: DARIPADA SRS—AMBIGU SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §3.6, ms.6 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G2 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| CALC-08 P0 | Kelas: DARIPADA SRS—AMBIGU SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §3.7 harga asas/caj lelong, ms.6–7 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G2 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| CALC-09 P0 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §3.5, ms.6 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G2 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| CALC-10 P0 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@CALC-10; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G2 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| CALC-11 P0 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@CALC-11; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G2 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| CALC-12 P1 | Kelas: CADANGAN KERJA SRC-PLAN-001/v0.1 @2026-08-15; §7.5 ‘Ketepatan data’; cadangan—belum menjadi polisi pelanggan | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G2 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| CALC-13 P0 | Kelas: RUJUKAN SEMASA—KONFLIK MATERIAL SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §3.1–3.7, ms.4–7; SRC-REG-002/Arahan 3-2026 @2026-08-15; ¶26–31, ms.12–13/39; ¶34–49, ms.14–16/39 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G2 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| PWN-01 P0 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §3.1 BISAS, ms.4; §4.3 bil.1–10, ms.7–8 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| PWN-02 P0 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@PWN-02; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| PWN-03 P0 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §3.1 70%/minimum RM100, ms.4 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| PWN-04 P0 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §4.3 bil.5, ms.7; §7.1 Sistem Perbankan/FPX, ms.13 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| PWN-05 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@PWN-05; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| PWN-06 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@PWN-06; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| PWN-07 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@PWN-07; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| PAY-01 P0 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §3.4, ms.5–6; §4.4 bil.1–2, ms.8 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| PAY-02 P0 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §4.4 bil.3–4, ms.8; §7 Payment Gateway, ms.12; §7.1 FPX, ms.13 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| PAY-03 P0 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@PAY-03; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| PAY-04 P0 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §3.4, ms.5–6; §4.4 bil.5, ms.8 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| PAY-05 P0 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@PAY-05; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| PAY-06 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@PAY-06; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| PAY-07 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@PAY-07; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| PAY-08 P0 | Kelas: RUJUKAN SEMASA—SAHKAN PEMAKAIAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §3.6, ms.6; SRC-REG-002/Arahan 3-2026 @2026-08-15; ¶33–35, ms.14/39 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| CASH-01 P0 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §4.7/§4.6.1 Modal Awal bil.1–4, ms.9 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G4 · BUILD Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| CASH-02 P0 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §4.6.2–4.6.3, ms.9; §4.6.8, ms.10 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G4 · BUILD Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| CASH-03 P0 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §4.6.4 bil.1–4, ms.9 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G4 · BUILD Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| CASH-04 P0 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §4.6.4 bil.5, ms.9; §4.7 isu cut-off bil.2, ms.10 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G4 · BUILD Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| CASH-05 P0 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §4.6.7 bil.3; §4.6.8 SoD, ms.10 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G4 · BUILD Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| CASH-06 P1 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §4.6.5 bil.1–3, ms.10 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G4 · BUILD Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| CASH-07 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@CASH-07; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G4 · BUILD Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| CASH-08 P1 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §4.6.6 bil.1–3, ms.10 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G4 · BUILD Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| LED-01 P0 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@LED-01; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G4 · BUILD Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| LED-02 P0 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@LED-02; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G4 · BUILD Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| LED-03 P0 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@LED-03; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G4 · BUILD Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| LED-04 P0 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@LED-04; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G4 · BUILD Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| LED-05 P1 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §7 API perakaunan, ms.12; §7.1 SQL/MYOB, ms.13 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G4 · BUILD Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| LED-06 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@LED-06; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G4 · BUILD Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| LED-07 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@LED-07; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G4 · BUILD Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| VLT-01 P0 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §4.6 Inventori Marhun bil.1, ms.8 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G5 · BUILD Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| VLT-02 P0 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §4.6 Inventori Marhun bil.2–3, ms.8 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G5 · BUILD Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| VLT-03 P0 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@VLT-03; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G5 · BUILD Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| VLT-04 P1 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §4.6 Inventori Marhun bil.4–6, ms.8 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G5 · BUILD Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| VLT-05 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@VLT-05; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G5 · BUILD Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| VLT-06 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@VLT-06; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G5 · BUILD Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| VLT-07 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@VLT-07; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G5 · BUILD Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| AUC-01 P0 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §3 PENTING bil.2, ms.4; §3.7 pencetus, ms.6 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| AUC-02 P0 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §4.5 bil.2, ms.8 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| AUC-03 P0 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §3.6, ms.6; §4.5 bil.1, ms.8 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| AUC-04 P0 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §3.7 harga asas/caj/lebihan, ms.6–7 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| AUC-05 P0 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §3.7 lebihan, ms.7; §4.5 bil.4, ms.8 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| AUC-06 P0 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §4.5 bil.4 lebihan/kurangan, ms.8 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| AUC-07 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@AUC-07; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| AUC-08 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@AUC-08; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| AUC-09 P0 | Kelas: RUJUKAN SEMASA—SAHKAN PEMAKAIAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §3.7, ms.6–7; §4.5, ms.8; SRC-REG-002/Arahan 3-2026 @2026-08-15; ¶36–49, ms.14–16/39; SRC-REG-008/Act370 @2026-08-15; portal ‘Unclaimed Money’ → ‘Definition of Unclaimed Moneys’; ‘Submission of Unclaimed Money’ (§10); ‘Refund of Unclaimed Moneys’ (§13(1)) | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| DOC-01 P0 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §5.2 bil.1–4, ms.11 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G10 · BUILD Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| DOC-02 P0 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@DOC-02; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G10 · BUILD Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| DOC-03 P0 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@DOC-03; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G10 · BUILD Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| DOC-04 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@DOC-04; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G10 · BUILD Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| DOC-05 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@DOC-05; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G10 · BUILD Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| DOC-06 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@DOC-06; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G10 · BUILD Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| NOT-01 P0 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §3.6, ms.6; §4.3 bil.9, ms.7; §4.5 bil.1, ms.8 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G10 · BUILD Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| NOT-02 P0 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@NOT-02; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G10 · BUILD Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| NOT-03 P1 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §2.2 modul 9, ms.3; §7 SMS/WhatsApp, ms.12; §7.1 SMS/SMTP, ms.13 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G10 · BUILD Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| NOT-04 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@NOT-04; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G10 · BUILD Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| NOT-05 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@NOT-05; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G10 · BUILD Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| INT-01 P0 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §2.2 modul 11, ms.3; §3.1, ms.4; §4.1–4.4, ms.7–8; §7–7.1, ms.12–13 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G8 · BUILD Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| INT-02 P0 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@INT-02; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G8 · BUILD Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| INT-03 P0 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@INT-03; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G8 · BUILD Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| INT-04 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@INT-04; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G8 · BUILD Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| INT-05 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@INT-05; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G8 · BUILD Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| INT-06 P1 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §4.1 bil.1, ms.7; §7.1 MyKad Reader/Printer, ms.13 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G8 · BUILD Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| INT-07 P1 | Kelas: CADANGAN KERJA SRC-PLAN-001/v0.1 @2026-08-15; §7.2 ‘Komponen rujukan’ → Observability; §9 ‘Integrasi dan spike awal’; cadangan—belum menjadi polisi pelanggan | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G8 · BUILD Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| REP-01 P0 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §5.1 bil.1–5, ms.11 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G10 · BUILD Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| REP-02 P0 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@REP-02; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G10 · BUILD Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| REP-03 P1 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §5.1 bil.6 PDF/Excel, ms.11 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G10 · BUILD Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| REP-04 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@REP-04; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G10 · BUILD Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| REP-05 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@REP-05; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G10 · BUILD Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| REP-06 P2 | Kelas: CADANGAN KERJA SRC-PLAN-001/v0.1 @2026-08-15; §4.9 ‘Dokumen, notifikasi dan laporan’; §16.3 ‘Aksesibiliti dan responsive’; cadangan—belum menjadi polisi pelanggan | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G10 · PILOT Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| ADM-01 P0 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §4.7 bil.3, ms.11; §6.1 bil.1, ms.12 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G1 · BUILD Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| ADM-02 P0 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@ADM-02; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G1 · BUILD Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| ADM-03 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@ADM-03; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G1 · BUILD Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| ADM-04 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@ADM-04; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G1 · BUILD Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| ADM-05 P1 | Kelas: CADANGAN KERJA SRC-PLAN-001/v0.1 @2026-08-15; §15 ‘Keselamatan, privasi dan audit’; cadangan—belum menjadi polisi pelanggan | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G1 · BUILD Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| ADM-06 P1 | Kelas: CADANGAN KERJA SRC-ANL-001/v1.0-DRAFT @2026-08-15; ANALISIS@ADM-06; cadangan pengarang—tiada klausa upstream; perlu kelulusan pelanggan | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G1 · BUILD Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| DATA-01 P0 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@DATA-01; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G6 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| DATA-02 P0 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@DATA-02; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G6 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| DATA-03 P0 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@DATA-03; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G6 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| DATA-04 P0 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@DATA-04; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G6 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| DATA-05 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@DATA-05; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G6 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| DATA-06 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@DATA-06; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G6 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| DATA-07 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@DATA-07; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G6 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| PRV-01 P0 | Kelas: RUJUKAN SEMASA—SAHKAN PEMAKAIAN SRC-REG-003/A1727 @2026-08-15; §2, PDF ms.3; §§4–5, PDF ms.5 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G6 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| PRV-02 P0 | Kelas: RUJUKAN SEMASA—SAHKAN PEMAKAIAN SRC-REG-003/A1727 @2026-08-15; §6 (seksyen baharu 12A—DPO), PDF ms.6 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G6 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| PRV-03 P0 | Kelas: RUJUKAN SEMASA—SAHKAN PEMAKAIAN SRC-REG-003/A1727 @2026-08-15; §6 (seksyen baharu 12B—pelanggaran data), PDF ms.6–7; SRC-REG-004 @2026-08-15; portal ‘Guidelines and Circulars on Data Breach Notification’ → ‘Personal Data Protection Guidelines on Data Breach Notification’ | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G6 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| PRV-04 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@PRV-04; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G6 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| PRV-05 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@PRV-05; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G6 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| PRV-06 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@PRV-06; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G6 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| SEC-01 P0 | Kelas: CADANGAN KERJA SRC-PLAN-001/v0.1 @2026-08-15; §10 Fasa 1 ‘Foundation, UX dan seni bina’; §15 ‘Keselamatan, privasi dan audit’; cadangan—belum menjadi polisi pelanggan | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G7 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| SEC-02 P0 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@SEC-02; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G7 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| SEC-03 P0 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@SEC-03; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G7 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| SEC-04 P0 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@SEC-04; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G7 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| SEC-05 P1 | Kelas: CADANGAN KERJA SRC-PLAN-001/v0.1 @2026-08-15; §10 Fasa 5 ‘Hardening, UAT dan pilot’; §14 ‘Strategi ujian’; cadangan—belum menjadi polisi pelanggan | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G7 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| SEC-06 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@SEC-06; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G7 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| SEC-07 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@SEC-07; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G7 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| SEC-08 P1 | Kelas: RUJUKAN SEMASA—SAHKAN PEMAKAIAN SRC-REG-011/Act854 @2026-08-15; portal ‘CYBER SECURITY ACT 2024 (ACT 854)’ + ‘The National Critical Information Infrastructure’ (§15(1)) | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G7 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| NFR-01 P0 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@NFR-01; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G9 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| NFR-02 P0 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@NFR-02; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G9 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| NFR-03 P0 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@NFR-03; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G9 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| NFR-04 P0 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@NFR-04; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G9 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| NFR-05 P1 | Kelas: CADANGAN KERJA SRC-PLAN-001/v0.1 @2026-08-15; §16.3 ‘Aksesibiliti dan responsive’; cadangan—belum menjadi polisi pelanggan | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G9 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| NFR-06 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@NFR-06; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G9 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| NFR-07 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@NFR-07; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G9 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| NFR-08 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@NFR-08; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G9 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| ARC-01 P0 | Kelas: CADANGAN KERJA SRC-PLAN-001/v0.1 @2026-08-15; §7.1 ‘Prinsip’; §7.5 ‘Ketepatan data’; cadangan—belum menjadi polisi pelanggan | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G9 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| ARC-02 P0 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@ARC-02; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G9 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| ARC-03 P0 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@ARC-03; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G9 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| ARC-04 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@ARC-04; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G9 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| ARC-05 P1 | Kelas: CADANGAN KERJA SRC-PLAN-001/v0.1 @2026-08-15; §7.2 ‘Komponen rujukan’ → Deployment; §10 Fasa 1 ‘Foundation, UX dan seni bina’; cadangan—belum menjadi polisi pelanggan | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G9 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| ARC-06 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@ARC-06; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G9 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| ARC-07 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@ARC-07; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G9 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| BCP-01 P0 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@BCP-01; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G9 · UAT Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| BCP-02 P0 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@BCP-02; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G9 · UAT Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| BCP-03 P0 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@BCP-03; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G9 · UAT Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| BCP-04 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@BCP-04; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G9 · UAT Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| BCP-05 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@BCP-05; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G9 · UAT Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| SUP-01 P0 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@SUP-01; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G9 · PILOT Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| SUP-02 P0 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@SUP-02; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G9 · PILOT Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| SUP-03 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@SUP-03; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G9 · PILOT Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| SUP-04 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@SUP-04; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G9 · PILOT Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| SUP-05 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@SUP-05; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G9 · PILOT Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| SUP-06 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@SUP-06; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G9 · PILOT Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| TST-01 P0 | Kelas: CADANGAN KERJA SRC-PLAN-001/v0.1 @2026-08-15; §10 Fasa 0 ‘Discovery dan sign-off’; §§13–14 ‘Acceptance criteria’/‘Strategi ujian’; cadangan—belum menjadi polisi pelanggan | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G11 · BUILD Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| TST-02 P0 | Kelas: CADANGAN KERJA SRC-PLAN-001/v0.1 @2026-08-15; §3.2 ‘Perkara P0’; §10 Fasa 0; §14 ‘Strategi ujian’; cadangan—belum menjadi polisi pelanggan | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G11 · BUILD Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| TST-03 P0 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@TST-03; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G11 · BUILD Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| TST-04 P0 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@TST-04; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G11 · BUILD Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| TST-05 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@TST-05; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G11 · BUILD Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| TST-06 P1 | Kelas: CADANGAN KERJA SRC-ANL-001/v1.0-DRAFT @2026-08-15; ANALISIS@TST-06; cadangan pengarang—tiada klausa upstream; perlu kelulusan pelanggan | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G11 · BUILD Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| TST-07 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@TST-07; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G11 · BUILD Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| CHG-01 P0 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@CHG-01; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G11 · PILOT Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| CHG-02 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@CHG-02; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G11 · PILOT Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| CHG-03 P1 | Kelas: CADANGAN KERJA SRC-PLAN-001/v0.1 @2026-08-15; §10 Fasa 5 ‘Hardening, UAT dan pilot’ → SOP/latihan/cutover/rollback; cadangan—belum menjadi polisi pelanggan | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G11 · PILOT Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| CHG-04 P0 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@CHG-04; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G11 · PILOT Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| CHG-05 P0 | Kelas: CADANGAN KERJA SRC-PLAN-001/v0.1 @2026-08-15; §17 ‘Pilot exit criteria’; cadangan—belum menjadi polisi pelanggan | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G11 · PILOT Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| CHG-06 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@CHG-06; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G11 · PILOT Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| CHG-07 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@CHG-07; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G11 · PILOT Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| REG-01 P0 | Kelas: DARIPADA SRS + RUJUKAN SEMASA SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §1.4 pematuhan BNM/SKM/KUSKOP, ms.2; SRC-REG-001 @2026-08-15; portal ‘URUSAN PELESENAN PEMEGANG PAJAK GADAI’ → PDF ‘Garis Panduan Urusan Pelesenan Pemegang Pajak Gadai’, Bahagian I §§1–2, PDF ms.1–2; keperluan pelesenan PDF ms.1–17 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G12 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| REG-02 P0 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §1.4 pematuhan BNM/SKM/KUSKOP, ms.2 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G12 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| REG-03 P0 | Kelas: RUJUKAN SEMASA—SAHKAN PEMAKAIAN SRC-REG-009/Act873 @2026-08-15; portal ‘Consumer Credit Act 2025’ → ‘Implementation Approach / phased implementation’ | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G12 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| REG-04 P0 | Kelas: RUJUKAN SEMASA—SAHKAN PEMAKAIAN SRC-REG-005/PD-AML-2024 @2026-08-15; portal ‘AML/CFT/CPF and TFS for DNFBPs and NBFIs’ → ‘Scope of Application / Applicability’ | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G12 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| REG-05 P0 | Kelas: RUJUKAN SEMASA—SAHKAN PEMAKAIAN SRC-REG-003/A1727 @2026-08-15; §§2–6, 9, 12, PDF ms.3–9; SRC-REG-004 @2026-08-15; portal ‘Guidelines and Circulars on Data Breach Notification’ → ‘Personal Data Protection Guidelines on Data Breach Notification’ | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G12 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| REG-06 P0 | Kelas: RUJUKAN SEMASA—SAHKAN PEMAKAIAN SRC-REG-006 @2026-08-15; portal ‘e-Invoice Implementation Timeline’; SRC-REG-007 @2026-08-15; portal ‘Guidelines’ → ‘e-Invoice Guideline v4.7’ dan ‘e-Invoice Specific Guideline v4.8’ (07-07-2026) | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G12 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| REG-07 P0 | Kelas: RUJUKAN SEMASA—SAHKAN PEMAKAIAN SRC-REG-008/Act370 @2026-08-15; portal ‘Unclaimed Money’ → ‘Definition of Unclaimed Moneys’; ‘Submission of Unclaimed Money’ (§10); ‘Refund of Unclaimed Moneys’ (§13(1)) | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G12 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| REG-08 P1 | Kelas: RUJUKAN SEMASA—SAHKAN PEMAKAIAN SRC-REG-012/Act562 @2026-08-15; Part V §§62, 64–65, PDF ms.40–42; SRC-REG-013/Act658 @2026-08-15; §§2–3, 6–11; headings ‘Application’ dan keperluan undang-undang bagi mesej elektronik | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G12 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| REG-09 P1 | Kelas: RUJUKAN SEMASA—SAHKAN PEMAKAIAN SRC-REG-011/Act854 @2026-08-15; portal ‘CYBER SECURITY ACT 2024 (ACT 854)’ + ‘The National Critical Information Infrastructure’ (§15(1)) | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G12 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| REG-10 P1 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@REG-10; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G12 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| REG-11 P0 | Kelas: RUJUKAN SEMASA—KONFLIK MATERIAL SRC-REG-002/Arahan 3-2026 @2026-08-15; ¶7–77, ms.4–24/39; dikeluarkan/berkuat kuasa 01-08-2026 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G12 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| REG-12 P1 | Kelas: RUJUKAN SEMASA—SAHKAN PEMAKAIAN SRC-REG-010 @2026-08-15; portal ‘Sistem Taksir Sendiri Duti Setem (STSDS)’ → fasa pelaksanaan dan keperluan rekod | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G12 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| EVD-01 P0 | Kelas: CADANGAN KERJA SRC-PLAN-001/v0.1 @2026-08-15; §10 Fasa 0 ‘Discovery dan sign-off’; §15 ‘Keselamatan, privasi dan audit’; cadangan—belum menjadi polisi pelanggan | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G12 · BUILD Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| EVD-02 P0 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §2.2 modul 8/10, ms.3; §5.1–5.2, ms.11 | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G12 · BUILD Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| EVD-03 P0 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@EVD-03; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G12 · BUILD Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| EVD-04 P0 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@EVD-04; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G12 · BUILD Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| EVD-05 P0 | Kelas: CADANGAN KERJA SRC-PLAN-001/v0.1 @2026-08-15; §10 Fasa 0 ‘Discovery dan sign-off’; §§13–14 ‘Acceptance criteria’/‘Strategi ujian’; cadangan—belum menjadi polisi pelanggan | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G12 · BUILD Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |
| EVD-06 P0 | Kelas: CADANGAN KERJA SRC-PLAN-001/v0.1 @2026-08-15; §10 Fasa 0 → Exit gate; §17 ‘Pilot exit criteria’; cadangan—belum menjadi polisi pelanggan | DEC-___ BELUM DIBINCANG | Accountable: ___ Approver: ___ | Bukti/versi: ___ | Gate G12 · BUILD Gate: BELUM DINILAI Target: ___ | Expected/result/sign: ___ Risk/waiver: ___ |

## F2. Matriks kebolehkesanan keperluan

Semua ID telah dipraisi untuk mengelakkan requirement tercicir. Gunakan ID artefak dan versi, bukan frasa umum seperti ‘sudah dibuat’.

| Req ID | Upstream source + kelas | Decision | Process/UI | Data/API | Journal/doc | Test/evidence | Gate / need-by / status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GOV-01 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@GOV-01; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G1 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| GOV-02 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@GOV-02; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G1 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| GOV-03 | Kelas: CADANGAN KERJA SRC-ANL-001/v1.0-DRAFT @2026-08-15; ANALISIS@GOV-03; cadangan pengarang—tiada klausa upstream; perlu kelulusan pelanggan | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G1 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| GOV-04 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@GOV-04; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G1 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| GOV-05 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@GOV-05; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G1 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| GOV-06 | Kelas: CADANGAN KERJA SRC-PLAN-001/v0.1 @2026-08-15; §19 ‘Pelan tindakan 10 hari bekerja pertama’; cadangan—belum menjadi polisi pelanggan | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G1 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| BUS-01 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §1.4, ms.2; §2.1–2.2, ms.3 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G1 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| BUS-02 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@BUS-02; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G1 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| BUS-03 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@BUS-03; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G1 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| BUS-04 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@BUS-04; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G1 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| BUS-05 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@BUS-05; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G1 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| BUS-06 | Kelas: CADANGAN KERJA SRC-PLAN-001/v0.1 @2026-08-15; §16.3 ‘Aksesibiliti dan responsive’; cadangan—belum menjadi polisi pelanggan | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G1 · PILOT Gate: BELUM DINILAI |
| ORG-01 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §1.2, ms.2 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G1 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| ORG-02 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@ORG-02; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G1 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| ORG-03 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@ORG-03; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G1 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| ORG-04 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §1.2, ms.2; §4.7 Portal/Dashboard HO bil.3–4, ms.11 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G1 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| ORG-05 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@ORG-05; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G1 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| ORG-06 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@ORG-06; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G1 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| OPS-01 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §4.7 isu cash drawer bil.1, ms.10 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| OPS-02 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §4.7 isu cut-off Tutup Hari bil.2, ms.10 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| OPS-03 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §4.7 isu offline/sync bil.3, ms.10 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| OPS-04 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@OPS-04; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| OPS-05 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@OPS-05; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| OPS-06 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@OPS-06; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| OPS-07 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@OPS-07; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G3 · PILOT Gate: BELUM DINILAI |
| OPS-08 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@OPS-08; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| IAM-01 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §6.1 bil.1–5, ms.12 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G7 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| IAM-02 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §6.1 bil.4 Eksekutif Cawangan, ms.12 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G7 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| IAM-03 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@IAM-03; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G7 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| IAM-04 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@IAM-04; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G7 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| IAM-05 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@IAM-05; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G7 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| IAM-06 | Kelas: CADANGAN KERJA SRC-PLAN-001/v0.1 @2026-08-15; §5 ‘Peranan dan matriks akses kerja’ → ‘Kawalan wajib’; §15 ‘Keselamatan, privasi dan audit’; cadangan—belum menjadi polisi pelanggan | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G7 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| CUS-01 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §4.1 bil.1–2, ms.7 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G6 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| CUS-02 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §4.1 bil.1, ms.7; §7.1 MyKad Reader/IC Scanner, ms.13 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G6 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| CUS-03 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §4.1 bil.2, ms.7 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G6 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| CUS-04 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §4.1 bil.3, ms.7; §7 CTOS/blacklist, ms.12 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G6 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| CUS-05 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@CUS-05; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G6 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| CUS-06 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@CUS-06; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G6 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| CUS-07 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@CUS-07; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G6 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| CUS-08 | Kelas: RUJUKAN SEMASA—SAHKAN PEMAKAIAN SRC-REG-002/Arahan 3-2026 @2026-08-15; ¶9, ms.8/39 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G6 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| CUS-09 | Kelas: RUJUKAN SEMASA—SAHKAN PEMAKAIAN SRC-REG-002/Arahan 3-2026 @2026-08-15; ¶50–52, ms.16–17/39; SRC-REG-009/Act873 @2026-08-15; portal ‘Consumer Credit Act 2025’ → ‘Implementation Approach / phased implementation’ | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G6 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| HEIR-01 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §2.2 modul 1, ms.3; §4.1 bil.5, ms.7 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| HEIR-02 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §4.4 bil.7 wakil/waris, ms.8 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| HEIR-03 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §4.4 bil.7 SAG hilang/Akuan Sumpah, ms.8 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| HEIR-04 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@HEIR-04; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| HEIR-05 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@HEIR-05; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| SHR-01 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §1.2, ms.2; §3.1–3.6, ms.4–6; §4.3 bil.4, ms.7; §5.2, ms.11 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G2 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| SHR-02 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §3.1 BISAS, ms.4; §4.3 bil.4–6, ms.7 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G2 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| SHR-03 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@SHR-03; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G2 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| SHR-04 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@SHR-04; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G2 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| SHR-05 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@SHR-05; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G2 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| SHR-06 | Kelas: CADANGAN KERJA SRC-ANL-001/v1.0-DRAFT @2026-08-15; ANALISIS@SHR-06; cadangan pengarang—tiada klausa upstream; perlu kelulusan pelanggan | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G2 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| VAL-01 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §3.1, ms.4; §4.2, ms.7; §7.1 API Harga Emas, ms.13 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G2 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| VAL-02 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@VAL-02; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G2 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| VAL-03 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §3.1 NM, ms.4; §4.2 bil.1, ms.7 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G2 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| VAL-04 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@VAL-04; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G2 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| VAL-05 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@VAL-05; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G2 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| VAL-06 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@VAL-06; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G2 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| CALC-01 | Kelas: DARIPADA SRS—KONFLIK SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §3.1 jadual Pembulatan Nilai, ms.4 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G2 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| CALC-02 | Kelas: DARIPADA SRS—KONFLIK SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §3.3 formula/contoh 181/234, ms.5 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G2 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| CALC-03 | Kelas: DARIPADA SRS—KONFLIK SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §3 PENTING bil.1, ms.4; §3.4 formula/Tebus Awal, ms.5 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G2 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| CALC-04 | Kelas: DARIPADA SRS—KONFLIK SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §3.2, ms.4–5; §3.4 contoh RM0.90 × 181, ms.5–6 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G2 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| CALC-05 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@CALC-05; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G2 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| CALC-06 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §3 PENTING bil.2, ms.4; §3.2, ms.5; §3.6, ms.6 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G2 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| CALC-07 | Kelas: DARIPADA SRS—AMBIGU SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §3.6, ms.6 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G2 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| CALC-08 | Kelas: DARIPADA SRS—AMBIGU SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §3.7 harga asas/caj lelong, ms.6–7 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G2 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| CALC-09 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §3.5, ms.6 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G2 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| CALC-10 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@CALC-10; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G2 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| CALC-11 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@CALC-11; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G2 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| CALC-12 | Kelas: CADANGAN KERJA SRC-PLAN-001/v0.1 @2026-08-15; §7.5 ‘Ketepatan data’; cadangan—belum menjadi polisi pelanggan | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G2 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| CALC-13 | Kelas: RUJUKAN SEMASA—KONFLIK MATERIAL SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §3.1–3.7, ms.4–7; SRC-REG-002/Arahan 3-2026 @2026-08-15; ¶26–31, ms.12–13/39; ¶34–49, ms.14–16/39 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G2 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| PWN-01 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §3.1 BISAS, ms.4; §4.3 bil.1–10, ms.7–8 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| PWN-02 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@PWN-02; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| PWN-03 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §3.1 70%/minimum RM100, ms.4 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| PWN-04 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §4.3 bil.5, ms.7; §7.1 Sistem Perbankan/FPX, ms.13 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| PWN-05 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@PWN-05; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| PWN-06 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@PWN-06; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| PWN-07 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@PWN-07; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| PAY-01 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §3.4, ms.5–6; §4.4 bil.1–2, ms.8 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| PAY-02 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §4.4 bil.3–4, ms.8; §7 Payment Gateway, ms.12; §7.1 FPX, ms.13 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| PAY-03 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@PAY-03; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| PAY-04 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §3.4, ms.5–6; §4.4 bil.5, ms.8 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| PAY-05 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@PAY-05; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| PAY-06 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@PAY-06; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| PAY-07 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@PAY-07; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| PAY-08 | Kelas: RUJUKAN SEMASA—SAHKAN PEMAKAIAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §3.6, ms.6; SRC-REG-002/Arahan 3-2026 @2026-08-15; ¶33–35, ms.14/39 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| CASH-01 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §4.7/§4.6.1 Modal Awal bil.1–4, ms.9 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G4 · BUILD Gate: BELUM DINILAI |
| CASH-02 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §4.6.2–4.6.3, ms.9; §4.6.8, ms.10 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G4 · BUILD Gate: BELUM DINILAI |
| CASH-03 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §4.6.4 bil.1–4, ms.9 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G4 · BUILD Gate: BELUM DINILAI |
| CASH-04 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §4.6.4 bil.5, ms.9; §4.7 isu cut-off bil.2, ms.10 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G4 · BUILD Gate: BELUM DINILAI |
| CASH-05 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §4.6.7 bil.3; §4.6.8 SoD, ms.10 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G4 · BUILD Gate: BELUM DINILAI |
| CASH-06 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §4.6.5 bil.1–3, ms.10 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G4 · BUILD Gate: BELUM DINILAI |
| CASH-07 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@CASH-07; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G4 · BUILD Gate: BELUM DINILAI |
| CASH-08 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §4.6.6 bil.1–3, ms.10 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G4 · BUILD Gate: BELUM DINILAI |
| LED-01 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@LED-01; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G4 · BUILD Gate: BELUM DINILAI |
| LED-02 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@LED-02; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G4 · BUILD Gate: BELUM DINILAI |
| LED-03 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@LED-03; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G4 · BUILD Gate: BELUM DINILAI |
| LED-04 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@LED-04; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G4 · BUILD Gate: BELUM DINILAI |
| LED-05 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §7 API perakaunan, ms.12; §7.1 SQL/MYOB, ms.13 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G4 · BUILD Gate: BELUM DINILAI |
| LED-06 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@LED-06; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G4 · BUILD Gate: BELUM DINILAI |
| LED-07 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@LED-07; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G4 · BUILD Gate: BELUM DINILAI |
| VLT-01 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §4.6 Inventori Marhun bil.1, ms.8 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G5 · BUILD Gate: BELUM DINILAI |
| VLT-02 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §4.6 Inventori Marhun bil.2–3, ms.8 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G5 · BUILD Gate: BELUM DINILAI |
| VLT-03 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@VLT-03; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G5 · BUILD Gate: BELUM DINILAI |
| VLT-04 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §4.6 Inventori Marhun bil.4–6, ms.8 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G5 · BUILD Gate: BELUM DINILAI |
| VLT-05 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@VLT-05; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G5 · BUILD Gate: BELUM DINILAI |
| VLT-06 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@VLT-06; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G5 · BUILD Gate: BELUM DINILAI |
| VLT-07 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@VLT-07; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G5 · BUILD Gate: BELUM DINILAI |
| AUC-01 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §3 PENTING bil.2, ms.4; §3.7 pencetus, ms.6 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| AUC-02 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §4.5 bil.2, ms.8 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| AUC-03 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §3.6, ms.6; §4.5 bil.1, ms.8 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| AUC-04 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §3.7 harga asas/caj/lebihan, ms.6–7 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| AUC-05 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §3.7 lebihan, ms.7; §4.5 bil.4, ms.8 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| AUC-06 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §4.5 bil.4 lebihan/kurangan, ms.8 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| AUC-07 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@AUC-07; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| AUC-08 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@AUC-08; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| AUC-09 | Kelas: RUJUKAN SEMASA—SAHKAN PEMAKAIAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §3.7, ms.6–7; §4.5, ms.8; SRC-REG-002/Arahan 3-2026 @2026-08-15; ¶36–49, ms.14–16/39; SRC-REG-008/Act370 @2026-08-15; portal ‘Unclaimed Money’ → ‘Definition of Unclaimed Moneys’; ‘Submission of Unclaimed Money’ (§10); ‘Refund of Unclaimed Moneys’ (§13(1)) | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G3 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| DOC-01 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §5.2 bil.1–4, ms.11 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G10 · BUILD Gate: BELUM DINILAI |
| DOC-02 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@DOC-02; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G10 · BUILD Gate: BELUM DINILAI |
| DOC-03 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@DOC-03; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G10 · BUILD Gate: BELUM DINILAI |
| DOC-04 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@DOC-04; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G10 · BUILD Gate: BELUM DINILAI |
| DOC-05 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@DOC-05; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G10 · BUILD Gate: BELUM DINILAI |
| DOC-06 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@DOC-06; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G10 · BUILD Gate: BELUM DINILAI |
| NOT-01 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §3.6, ms.6; §4.3 bil.9, ms.7; §4.5 bil.1, ms.8 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G10 · BUILD Gate: BELUM DINILAI |
| NOT-02 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@NOT-02; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G10 · BUILD Gate: BELUM DINILAI |
| NOT-03 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §2.2 modul 9, ms.3; §7 SMS/WhatsApp, ms.12; §7.1 SMS/SMTP, ms.13 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G10 · BUILD Gate: BELUM DINILAI |
| NOT-04 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@NOT-04; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G10 · BUILD Gate: BELUM DINILAI |
| NOT-05 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@NOT-05; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G10 · BUILD Gate: BELUM DINILAI |
| INT-01 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §2.2 modul 11, ms.3; §3.1, ms.4; §4.1–4.4, ms.7–8; §7–7.1, ms.12–13 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G8 · BUILD Gate: BELUM DINILAI |
| INT-02 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@INT-02; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G8 · BUILD Gate: BELUM DINILAI |
| INT-03 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@INT-03; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G8 · BUILD Gate: BELUM DINILAI |
| INT-04 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@INT-04; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G8 · BUILD Gate: BELUM DINILAI |
| INT-05 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@INT-05; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G8 · BUILD Gate: BELUM DINILAI |
| INT-06 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §4.1 bil.1, ms.7; §7.1 MyKad Reader/Printer, ms.13 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G8 · BUILD Gate: BELUM DINILAI |
| INT-07 | Kelas: CADANGAN KERJA SRC-PLAN-001/v0.1 @2026-08-15; §7.2 ‘Komponen rujukan’ → Observability; §9 ‘Integrasi dan spike awal’; cadangan—belum menjadi polisi pelanggan | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G8 · BUILD Gate: BELUM DINILAI |
| REP-01 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §5.1 bil.1–5, ms.11 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G10 · BUILD Gate: BELUM DINILAI |
| REP-02 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@REP-02; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G10 · BUILD Gate: BELUM DINILAI |
| REP-03 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §5.1 bil.6 PDF/Excel, ms.11 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G10 · BUILD Gate: BELUM DINILAI |
| REP-04 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@REP-04; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G10 · BUILD Gate: BELUM DINILAI |
| REP-05 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@REP-05; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G10 · BUILD Gate: BELUM DINILAI |
| REP-06 | Kelas: CADANGAN KERJA SRC-PLAN-001/v0.1 @2026-08-15; §4.9 ‘Dokumen, notifikasi dan laporan’; §16.3 ‘Aksesibiliti dan responsive’; cadangan—belum menjadi polisi pelanggan | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G10 · PILOT Gate: BELUM DINILAI |
| ADM-01 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §4.7 bil.3, ms.11; §6.1 bil.1, ms.12 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G1 · BUILD Gate: BELUM DINILAI |
| ADM-02 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@ADM-02; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G1 · BUILD Gate: BELUM DINILAI |
| ADM-03 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@ADM-03; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G1 · BUILD Gate: BELUM DINILAI |
| ADM-04 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@ADM-04; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G1 · BUILD Gate: BELUM DINILAI |
| ADM-05 | Kelas: CADANGAN KERJA SRC-PLAN-001/v0.1 @2026-08-15; §15 ‘Keselamatan, privasi dan audit’; cadangan—belum menjadi polisi pelanggan | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G1 · BUILD Gate: BELUM DINILAI |
| ADM-06 | Kelas: CADANGAN KERJA SRC-ANL-001/v1.0-DRAFT @2026-08-15; ANALISIS@ADM-06; cadangan pengarang—tiada klausa upstream; perlu kelulusan pelanggan | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G1 · BUILD Gate: BELUM DINILAI |
| DATA-01 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@DATA-01; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G6 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| DATA-02 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@DATA-02; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G6 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| DATA-03 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@DATA-03; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G6 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| DATA-04 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@DATA-04; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G6 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| DATA-05 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@DATA-05; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G6 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| DATA-06 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@DATA-06; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G6 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| DATA-07 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@DATA-07; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G6 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| PRV-01 | Kelas: RUJUKAN SEMASA—SAHKAN PEMAKAIAN SRC-REG-003/A1727 @2026-08-15; §2, PDF ms.3; §§4–5, PDF ms.5 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G6 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| PRV-02 | Kelas: RUJUKAN SEMASA—SAHKAN PEMAKAIAN SRC-REG-003/A1727 @2026-08-15; §6 (seksyen baharu 12A—DPO), PDF ms.6 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G6 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| PRV-03 | Kelas: RUJUKAN SEMASA—SAHKAN PEMAKAIAN SRC-REG-003/A1727 @2026-08-15; §6 (seksyen baharu 12B—pelanggaran data), PDF ms.6–7; SRC-REG-004 @2026-08-15; portal ‘Guidelines and Circulars on Data Breach Notification’ → ‘Personal Data Protection Guidelines on Data Breach Notification’ | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G6 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| PRV-04 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@PRV-04; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G6 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| PRV-05 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@PRV-05; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G6 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| PRV-06 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@PRV-06; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G6 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| SEC-01 | Kelas: CADANGAN KERJA SRC-PLAN-001/v0.1 @2026-08-15; §10 Fasa 1 ‘Foundation, UX dan seni bina’; §15 ‘Keselamatan, privasi dan audit’; cadangan—belum menjadi polisi pelanggan | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G7 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| SEC-02 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@SEC-02; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G7 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| SEC-03 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@SEC-03; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G7 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| SEC-04 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@SEC-04; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G7 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| SEC-05 | Kelas: CADANGAN KERJA SRC-PLAN-001/v0.1 @2026-08-15; §10 Fasa 5 ‘Hardening, UAT dan pilot’; §14 ‘Strategi ujian’; cadangan—belum menjadi polisi pelanggan | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G7 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| SEC-06 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@SEC-06; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G7 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| SEC-07 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@SEC-07; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G7 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| SEC-08 | Kelas: RUJUKAN SEMASA—SAHKAN PEMAKAIAN SRC-REG-011/Act854 @2026-08-15; portal ‘CYBER SECURITY ACT 2024 (ACT 854)’ + ‘The National Critical Information Infrastructure’ (§15(1)) | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G7 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| NFR-01 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@NFR-01; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G9 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| NFR-02 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@NFR-02; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G9 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| NFR-03 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@NFR-03; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G9 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| NFR-04 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@NFR-04; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G9 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| NFR-05 | Kelas: CADANGAN KERJA SRC-PLAN-001/v0.1 @2026-08-15; §16.3 ‘Aksesibiliti dan responsive’; cadangan—belum menjadi polisi pelanggan | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G9 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| NFR-06 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@NFR-06; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G9 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| NFR-07 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@NFR-07; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G9 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| NFR-08 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@NFR-08; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G9 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| ARC-01 | Kelas: CADANGAN KERJA SRC-PLAN-001/v0.1 @2026-08-15; §7.1 ‘Prinsip’; §7.5 ‘Ketepatan data’; cadangan—belum menjadi polisi pelanggan | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G9 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| ARC-02 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@ARC-02; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G9 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| ARC-03 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@ARC-03; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G9 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| ARC-04 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@ARC-04; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G9 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| ARC-05 | Kelas: CADANGAN KERJA SRC-PLAN-001/v0.1 @2026-08-15; §7.2 ‘Komponen rujukan’ → Deployment; §10 Fasa 1 ‘Foundation, UX dan seni bina’; cadangan—belum menjadi polisi pelanggan | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G9 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| ARC-06 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@ARC-06; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G9 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| ARC-07 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@ARC-07; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G9 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| BCP-01 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@BCP-01; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G9 · UAT Gate: BELUM DINILAI |
| BCP-02 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@BCP-02; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G9 · UAT Gate: BELUM DINILAI |
| BCP-03 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@BCP-03; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G9 · UAT Gate: BELUM DINILAI |
| BCP-04 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@BCP-04; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G9 · UAT Gate: BELUM DINILAI |
| BCP-05 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@BCP-05; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G9 · UAT Gate: BELUM DINILAI |
| SUP-01 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@SUP-01; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G9 · PILOT Gate: BELUM DINILAI |
| SUP-02 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@SUP-02; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G9 · PILOT Gate: BELUM DINILAI |
| SUP-03 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@SUP-03; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G9 · PILOT Gate: BELUM DINILAI |
| SUP-04 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@SUP-04; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G9 · PILOT Gate: BELUM DINILAI |
| SUP-05 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@SUP-05; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G9 · PILOT Gate: BELUM DINILAI |
| SUP-06 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@SUP-06; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G9 · PILOT Gate: BELUM DINILAI |
| TST-01 | Kelas: CADANGAN KERJA SRC-PLAN-001/v0.1 @2026-08-15; §10 Fasa 0 ‘Discovery dan sign-off’; §§13–14 ‘Acceptance criteria’/‘Strategi ujian’; cadangan—belum menjadi polisi pelanggan | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G11 · BUILD Gate: BELUM DINILAI |
| TST-02 | Kelas: CADANGAN KERJA SRC-PLAN-001/v0.1 @2026-08-15; §3.2 ‘Perkara P0’; §10 Fasa 0; §14 ‘Strategi ujian’; cadangan—belum menjadi polisi pelanggan | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G11 · BUILD Gate: BELUM DINILAI |
| TST-03 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@TST-03; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G11 · BUILD Gate: BELUM DINILAI |
| TST-04 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@TST-04; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G11 · BUILD Gate: BELUM DINILAI |
| TST-05 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@TST-05; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G11 · BUILD Gate: BELUM DINILAI |
| TST-06 | Kelas: CADANGAN KERJA SRC-ANL-001/v1.0-DRAFT @2026-08-15; ANALISIS@TST-06; cadangan pengarang—tiada klausa upstream; perlu kelulusan pelanggan | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G11 · BUILD Gate: BELUM DINILAI |
| TST-07 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@TST-07; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G11 · BUILD Gate: BELUM DINILAI |
| CHG-01 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@CHG-01; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G11 · PILOT Gate: BELUM DINILAI |
| CHG-02 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@CHG-02; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G11 · PILOT Gate: BELUM DINILAI |
| CHG-03 | Kelas: CADANGAN KERJA SRC-PLAN-001/v0.1 @2026-08-15; §10 Fasa 5 ‘Hardening, UAT dan pilot’ → SOP/latihan/cutover/rollback; cadangan—belum menjadi polisi pelanggan | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G11 · PILOT Gate: BELUM DINILAI |
| CHG-04 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@CHG-04; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G11 · PILOT Gate: BELUM DINILAI |
| CHG-05 | Kelas: CADANGAN KERJA SRC-PLAN-001/v0.1 @2026-08-15; §17 ‘Pilot exit criteria’; cadangan—belum menjadi polisi pelanggan | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G11 · PILOT Gate: BELUM DINILAI |
| CHG-06 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@CHG-06; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G11 · PILOT Gate: BELUM DINILAI |
| CHG-07 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@CHG-07; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G11 · PILOT Gate: BELUM DINILAI |
| REG-01 | Kelas: DARIPADA SRS + RUJUKAN SEMASA SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §1.4 pematuhan BNM/SKM/KUSKOP, ms.2; SRC-REG-001 @2026-08-15; portal ‘URUSAN PELESENAN PEMEGANG PAJAK GADAI’ → PDF ‘Garis Panduan Urusan Pelesenan Pemegang Pajak Gadai’, Bahagian I §§1–2, PDF ms.1–2; keperluan pelesenan PDF ms.1–17 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G12 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| REG-02 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §1.4 pematuhan BNM/SKM/KUSKOP, ms.2 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G12 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| REG-03 | Kelas: RUJUKAN SEMASA—SAHKAN PEMAKAIAN SRC-REG-009/Act873 @2026-08-15; portal ‘Consumer Credit Act 2025’ → ‘Implementation Approach / phased implementation’ | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G12 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| REG-04 | Kelas: RUJUKAN SEMASA—SAHKAN PEMAKAIAN SRC-REG-005/PD-AML-2024 @2026-08-15; portal ‘AML/CFT/CPF and TFS for DNFBPs and NBFIs’ → ‘Scope of Application / Applicability’ | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G12 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| REG-05 | Kelas: RUJUKAN SEMASA—SAHKAN PEMAKAIAN SRC-REG-003/A1727 @2026-08-15; §§2–6, 9, 12, PDF ms.3–9; SRC-REG-004 @2026-08-15; portal ‘Guidelines and Circulars on Data Breach Notification’ → ‘Personal Data Protection Guidelines on Data Breach Notification’ | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G12 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| REG-06 | Kelas: RUJUKAN SEMASA—SAHKAN PEMAKAIAN SRC-REG-006 @2026-08-15; portal ‘e-Invoice Implementation Timeline’; SRC-REG-007 @2026-08-15; portal ‘Guidelines’ → ‘e-Invoice Guideline v4.7’ dan ‘e-Invoice Specific Guideline v4.8’ (07-07-2026) | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G12 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| REG-07 | Kelas: RUJUKAN SEMASA—SAHKAN PEMAKAIAN SRC-REG-008/Act370 @2026-08-15; portal ‘Unclaimed Money’ → ‘Definition of Unclaimed Moneys’; ‘Submission of Unclaimed Money’ (§10); ‘Refund of Unclaimed Moneys’ (§13(1)) | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G12 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| REG-08 | Kelas: RUJUKAN SEMASA—SAHKAN PEMAKAIAN SRC-REG-012/Act562 @2026-08-15; Part V §§62, 64–65, PDF ms.40–42; SRC-REG-013/Act658 @2026-08-15; §§2–3, 6–11; headings ‘Application’ dan keperluan undang-undang bagi mesej elektronik | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G12 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| REG-09 | Kelas: RUJUKAN SEMASA—SAHKAN PEMAKAIAN SRC-REG-011/Act854 @2026-08-15; portal ‘CYBER SECURITY ACT 2024 (ACT 854)’ + ‘The National Critical Information Infrastructure’ (§15(1)) | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G12 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| REG-10 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@REG-10; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G12 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| REG-11 | Kelas: RUJUKAN SEMASA—KONFLIK MATERIAL SRC-REG-002/Arahan 3-2026 @2026-08-15; ¶7–77, ms.4–24/39; dikeluarkan/berkuat kuasa 01-08-2026 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G12 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| REG-12 | Kelas: RUJUKAN SEMASA—SAHKAN PEMAKAIAN SRC-REG-010 @2026-08-15; portal ‘Sistem Taksir Sendiri Duti Setem (STSDS)’ → fasa pelaksanaan dan keperluan rekod | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G12 · DESIGN Gate: BELUM DINILAI |
| EVD-01 | Kelas: CADANGAN KERJA SRC-PLAN-001/v0.1 @2026-08-15; §10 Fasa 0 ‘Discovery dan sign-off’; §15 ‘Keselamatan, privasi dan audit’; cadangan—belum menjadi polisi pelanggan | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G12 · BUILD Gate: BELUM DINILAI |
| EVD-02 | Kelas: DARIPADA SRS SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; §2.2 modul 8/10, ms.3; §5.1–5.2, ms.11 | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G12 · BUILD Gate: BELUM DINILAI |
| EVD-03 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@EVD-03; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G12 · BUILD Gate: BELUM DINILAI |
| EVD-04 | Kelas: PERLU KEPUTUSAN SRC-SRS-001/v1.0 @2026-08-15; GAP@EVD-04; semakan penuh ms.1–13—tiada polisi khusus | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G12 · BUILD Gate: BELUM DINILAI |
| EVD-05 | Kelas: CADANGAN KERJA SRC-PLAN-001/v0.1 @2026-08-15; §10 Fasa 0 ‘Discovery dan sign-off’; §§13–14 ‘Acceptance criteria’/‘Strategi ujian’; cadangan—belum menjadi polisi pelanggan | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G12 · BUILD Gate: BELUM DINILAI |
| EVD-06 | Kelas: CADANGAN KERJA SRC-PLAN-001/v0.1 @2026-08-15; §10 Fasa 0 → Exit gate; §17 ‘Pilot exit criteria’; cadangan—belum menjadi polisi pelanggan | DEC-___ |  |  |  |  | Gate G12 · BUILD Gate: BELUM DINILAI |

## F2.1 Daftar penerimaan bukti

| Evidence ID | Artefak diminta | Named owner | Need-by | Diterima/versi | Reviewer/outcome | Klasifikasi/lokasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EVI-001 | Dokumen korporat dan lesen |  |  |  |  |  |
| EVI-002 | Polisi produk dan Shariah |  |  |  |  |  |
| EVI-003 | Formula dan kewangan |  |  |  |  |  |
| EVI-004 | Operasi cawangan |  |  |  |  |  |
| EVI-005 | Dokumen dan laporan |  |  |  |  |  |
| EVI-006 | Pengguna dan akses |  |  |  |  |  |
| EVI-007 | Pelanggan dan pematuhan |  |  |  |  |  |
| EVI-008 | Integrasi dan vendor |  |  |  |  |  |
| EVI-009 | Peranti dan tapak |  |  |  |  |  |
| EVI-010 | Data dan migrasi |  |  |  |  |  |
| EVI-011 | Keselamatan dan operasi IT |  |  |  |  |  |
| EVI-012 | Ujian dan rollout |  |  |  |  |  |

## F2.2 Daftar tindakan dan dependency

| Action ID | Req/decision | Tindakan/dependency | Named owner | Tarikh perlu | Status/blocker | Bukti tutup |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACT-001 |  |  |  |  |  |  |
| ACT-002 |  |  |  |  |  |  |
| ACT-003 |  |  |  |  |  |  |
| ACT-004 |  |  |  |  |  |  |
| ACT-005 |  |  |  |  |  |  |
| ACT-006 |  |  |  |  |  |  |
| ACT-007 |  |  |  |  |  |  |
| ACT-008 |  |  |  |  |  |  |
| ACT-009 |  |  |  |  |  |  |
| ACT-010 |  |  |  |  |  |  |
| ACT-011 |  |  |  |  |  |  |
| ACT-012 |  |  |  |  |  |  |
| ACT-013 |  |  |  |  |  |  |
| ACT-014 |  |  |  |  |  |  |
| ACT-015 |  |  |  |  |  |  |

## F2.3 Daftar risiko, exception dan waiver

P0/P1 tidak boleh ditutup sebagai ‘Lulus Bersyarat’ tanpa ID ini. Risk accepting authority mesti mempunyai kuasa yang diluluskan; setiap waiver mempunyai mitigation, expiry dan semakan semula.

| Risk/waiver ID | Req/decision | Risiko & sebab | Mitigation | Authority | Expiry/review | Status/evidence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSK-001 |  |  |  |  |  |  |
| RSK-002 |  |  |  |  |  |  |
| RSK-003 |  |  |  |  |  |  |
| RSK-004 |  |  |  |  |  |  |
| RSK-005 |  |  |  |  |  |  |
| RSK-006 |  |  |  |  |  |  |
| RSK-007 |  |  |  |  |  |  |
| RSK-008 |  |  |  |  |  |  |
| RSK-009 |  |  |  |  |  |  |
| RSK-010 |  |  |  |  |  |  |
| RSK-011 |  |  |  |  |  |  |
| RSK-012 |  |  |  |  |  |  |

## F3. Templat golden calculation & journal test

Tiga gate golden test
Sebelum build: owner meluluskan input dan expected result bebas daripada kod. Semasa build: cases diautomasi dan dipautkan ke requirement/rule version. Sebelum release: semua automated golden tests lulus dan laporan ditandatangani.

| Medan | Butiran yang mesti diisi |
| --- | --- |
| Test ID & rule version | Contoh: GT-CALC-001 / CALC-v1.2, effective date dan approver. |
| Scenario | Normal/boundary/exception/reversal/concurrency; sebab scenario penting. |
| Input tepat | Tarikh/masa, harga/mutu/berat, NM, pembiayaan, kadar, bayaran lepas, channel dan state. |
| Expected calculation | Setiap intermediate value, precision, rounding point dan final display amount. |
| Expected state | Status sebelum/selepas, due date, extension/auction eligibility dan holds. |
| Expected journals | Debit/credit, entity/branch/cost centre, posting/value date dan reconciliation key. |
| Expected documents | SAG/resit/notis/quote fields dan template version. |
| Approval | Prepared independently; reviewed Finance; approved Shariah jika berkaitan; automated test ID. |

| Test ID | Scenario/input ringkas | Expected RM/state | Owner | Keputusan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GT-001 |  |  |  |  |
| GT-002 |  |  |  |  |
| GT-003 |  |  |  |  |
| GT-004 |  |  |  |  |
| GT-005 |  |  |  |  |
| GT-006 |  |  |  |  |
| GT-007 |  |  |  |  |
| GT-008 |  |  |  |  |
| GT-009 |  |  |  |  |
| GT-010 |  |  |  |  |
| GT-011 |  |  |  |  |
| GT-012 |  |  |  |  |

## F4. Templat state/transition

| Dari | Event | Prasyarat | Actor/approval | Ke | Effects/evidence | Exception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## F5. Matriks peranan, akses dan approval

Gunakan satu baris bagi setiap kombinasi role–object–action. Finance, Vault, Auction, Auditor, Support dan Data Admin kekal role berasingan; jangan gabungkan fungsi yang perlu segregation of duties.

| Role | Org/cawangan scope | Object/action | Data scope/masking | Threshold/condition | Maker/checker/delegation | Effective date / approver |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## F6. Profil integrasi/provider

| Medan | Jawapan |
| --- | --- |
| Nama/provider/owner |  |
| Tujuan dan data dikongsi |  |
| Contract/SLA/DPA/expiry |  |
| Environment/endpoints/version |  |
| Auth/certificate/IP/secrets |  |
| Schema/sample/idempotency |  |
| Timeout/retry/rate limit |  |
| Pending/fail/unknown/callback |  |
| Reconciliation/settlement |  |
| Monitoring/alert/support |  |
| Data residency/subprocessors |  |
| Fallback/BCP/exit/deletion |  |
| Contract tests/approval |  |

## F7. Data dictionary

| Entity.field | Definisi | Type/precision | Required/validation | Class/owner | Source/lineage | Retention/mask |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## F8. Katalog laporan, dokumen dan notifikasi

| ID/type | Trigger/audience | Fields/formula/template | Channel/format | Evidence/retention | Owner/approval |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## F9. Sasaran NFR dan kaedah ukur

| NFR ID | Service/flow | Metric | Target/percentile | Load/condition | Test/tool/evidence | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## F10. UAT, defect dan penerimaan

| Severity | Definisi minimum | Contoh ARYP | Go-live treatment |
| --- | --- | --- | --- |
| Sev 1 / Critical | Kehilangan/duplikasi wang atau marhun; tenant breach; sistem core tidak boleh digunakan; pelanggaran kritikal. | Duplicate payout, release item salah, cross-tenant PII. | Wajib ditutup dan retest; tiada waiver biasa. |
| Sev 2 / High | Flow utama gagal tanpa workaround selamat; journal/cash mismatch; bukti undang-undang tidak lengkap. | Tutup Hari tidak seimbang, notis lelong tiada bukti. | Tutup sebelum go-live atau exception eksekutif luar biasa bertarikh. |
| Sev 3 / Medium | Fungsi terjejas tetapi workaround terkawal tersedia; impak terhad. | Export format salah tetapi data UI tepat. | Pelan pembaikan dan risk acceptance. |
| Sev 4 / Low | Kosmetik/usability kecil tanpa impak wang, legal, data atau operasi penting. | Alignment label. | Boleh dijadual selepas go-live. |

| UAT ID | Req/scenario | Precondition/data | Expected | Actual/evidence | Result/defect | Business sign |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## F11. Checklist Build-Ready akhir

- ☐ Tiada P0/P1 berstatus BLOCKED; setiap ID DILULUSKAN atau mempunyai keputusan TIDAK BERKENAAN/DITOLAK/EXCEPTION dengan alasan, authority, mitigation dan expiry.

- ☐ Tiada TBD/andaian pada formula, wang, Shariah, legal, data, akses, custody, integrasi, NFR atau recovery.

- ☐ Setiap requirement mempunyai sumber tepat, seorang accountable owner bernama, approver berasingan, decision-needed-by, acceptance test/result dan evidence path.

- ☐ Calculation rulebook, golden dataset, journal matrix dan state machines ditandatangani.

- ☐ RBAC/SoD, tenant isolation, audit/fraud dan privacy/security controls ditandatangani.

- ☐ Provider contracts, schemas, sandbox dan device profiles tersedia serta risiko diuji.

- ☐ Data model/dictionary, migration/reconciliation dan retention/hold plan diluluskan.

- ☐ NFR, architecture ADR, backup/DR/BCP dan support SLA measurable serta testable.

- ☐ Document/report/notification catalogs dan expected samples diluluskan.

- ☐ Master test/UAT/pilot/rollout/rollback plans diluluskan dan resources diperuntukkan.

- ☐ Regulatory perimeter, Shariah, tax/e-Invoice dan unclaimed-money applicability disahkan penasihat berkelayakan.

- ☐ Scope baseline/version/change control dan signatories lengkap.

## F12. Sijil Build-Ready

## F12.1 Manifest artefak baseline

| Artifact ID | Artefak | Versi/tarikh | Lokasi/checksum | Owner | Approval/evidence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ART-00 | Source pack: SRC-SRS-001, SRC-PLAN-001, SRC-ANL-001 dan snapshot/daftar SRC-REG-001–013 |  | Nama fail, media type dan checksum setiap input/snapshot: ___ | PMO/BA | Source lock evidence: ___ |
| ART-01 | Decision register + master requirement register |  |  |  |  |
| ART-02 | Regulatory perimeter + obligation/control matrix |  |  |  |  |
| ART-03 | Product/Shariah papers + calculation rulebook |  |  |  |  |
| ART-04 | Golden dataset + journal matrix |  |  |  |  |
| ART-05 | BPMN/state/exception diagrams |  |  |  |  |
| ART-06 | RBAC/SoD/delegation matrix |  |  |  |  |
| ART-07 | Data model/dictionary + migration/retention |  |  |  |  |
| ART-08 | API/provider/device contracts |  |  |  |  |
| ART-09 | Document/report/notification catalog |  |  |  |  |
| ART-10 | NFR/architecture/security/DR/support baselines |  |  |  |  |
| ART-11 | Test/UAT/pilot/rollout/rollback plans |  |  |  |  |
| ART-12 | Risk/waiver register + evidence manifest |  |  |  |  |
| ART-13 | Final release pack: DOCX, PDF rujukan, release/read-me dan manifest dependency/run |  | Checksum final DOCX/PDF: ___ | Release Manager | Release approval: ___ |

## F12.2 Sijil dan tandatangan

Pernyataan kelulusan
Kami mengesahkan bahawa baseline dan manifest artefak versi yang dinyatakan adalah lengkap, konsisten, boleh diuji dan mencukupi untuk memulakan pembangunan sistem produksi dalam skop diluluskan. ‘Lulus Bersyarat’ hanya sah jika semua condition merujuk risk/waiver ID, accepting authority, mitigation dan expiry. Sebarang perubahan selepas tarikh ini tertakluk kepada change control.

| Fungsi | Nama/jawatan | Keputusan | Tandatangan | Tarikh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sponsor Eksekutif |  | Lulus / Bersyarat / Tidak |  |  |
| Product Owner |  | Lulus / Bersyarat / Tidak |  |  |
| Operasi |  | Lulus / Bersyarat / Tidak |  |  |
| Kewangan & Cukai |  | Lulus / Bersyarat / Tidak |  |  |
| Shariah |  | Lulus / Bersyarat / Tidak |  |  |
| Undang-undang/Compliance |  | Lulus / Bersyarat / Tidak |  |  |
| DPO/Privasi |  | Lulus / Bersyarat / Tidak |  |  |
| Keselamatan/CISO |  | Lulus / Bersyarat / Tidak |  |  |
| Risiko / Risk authority |  | Lulus / Bersyarat / Tidak |  |  |
| Data |  | Lulus / Bersyarat / Tidak |  |  |
| Teknologi/Architecture |  | Lulus / Bersyarat / Tidak |  |  |
| QA/Business Test |  | Lulus / Bersyarat / Tidak |  |  |

| Baseline version | Tarikh | Manifest version/checksum | Risk/waiver IDs | Change authority |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# BAHAGIAN G — RUJUKAN DAN GLOSARI

## G1. Sumber projek dan rasmi untuk semakan

Had rujukan
Senarai ini membantu discovery dan bukan nasihat undang-undang, cukai atau Shariah. Versi, tarikh kuat kuasa, lesen entiti dan skop produk mesti disahkan semula oleh penasihat/pemilik sebelum design freeze dan sebelum go-live.

| Source ID / penerbit | Rujukan | Pautan / versi / integriti | Kegunaan discovery |
| --- | --- | --- | --- |
| SRC-SRS-001 Sumber projek | SRS Sistem Transaksi Gadaian Ar Rahnu YAPEIM Premier v1.0 (13 halaman) | Diberikan pelanggan v1.0; 13 halaman; akses 15-08-2026; SHA-256 68b6c3b403a2698507a2c60412589743cad69becfaecd2becd380707fe6385e0 | Baseline skop; mengandungi perkara yang masih perlu diputuskan. |
| SRC-PLAN-001 Sumber projek | Pelan Pembangunan Sistem Ar Rahnu YAPEIM Premier v0.1 | Dokumen projek terdahulu v0.1; akses 15-08-2026; SHA-256 d7706e9c0665bfa09020f96184f8cc10b9666a108545bc4a4b9752f5e37ab943 | Asal sebahagian cadangan kerja; setiap cadangan masih memerlukan keputusan/kelulusan pelanggan. |
| SRC-ANL-001 Sumber terbitan | Analisis pengarang buku kerja keperluan v1.0-DRAFT | Dihasilkan dalam buku kerja ini v1.0-DRAFT; 15-08-2026; sumber terbitan; tiada klausa upstream; bukan polisi pelanggan | Cadangan baharu tanpa klausa upstream; bukan polisi pelanggan sehingga diluluskan. |
| SRC-REG-001 KPKT | Garis Panduan Urusan Pelesenan Pemegang Pajak Gadai | Buka sumber rasmi https://www.kpkt.gov.my/kpkt/resources/user_1/MENGENAI%20KPKT/BORANG/BPWG/PPG/PPG_URUSAN_PELESENAN/GARIS_PANDUAN_URUSAN_PELESENAN_PEMEGANG_PAJAK_GADAI.pdf Akta 81 + peraturan/garis panduan KPKT; versi portal; akses 15-08-2026 | Sahkan lesen/obligation sebenar dengan penasihat undang-undang. |
| SRC-REG-002 SKM | Arahan Aktiviti Pajak Gadai Islam (Ar-Rahnu) Bilangan 3 Tahun 2026 | Buka sumber rasmi https://www.skm.gov.my/images/01-utama/perundangan/arahan-statutori/2026-ARAHAN-AKTIVITI-PAJAK-GADAI-LAMPIRAN.pdf Arahan Bil.3/2026; dikeluarkan/berkuat kuasa 01-08-2026; 39 muka surat bernombor; akses 15-08-2026 | Berkuat kuasa 1 Ogos 2026 bagi koperasi; semak konflik material dengan SRS dan bina rules mengikut entiti/tarikh. |
| SRC-REG-003 JPDP | Akta Perlindungan Data Peribadi (Pindaan) 2024 | Buka sumber rasmi https://www.pdp.gov.my/ppdpv1/akta/akta-pdppindaan-2024/ Akta Perlindungan Data Peribadi (Pindaan) 2024 [Akta A1727]; akses 15-08-2026 | Rujukan pengawal/pemproses, DPO, breach dan hak; semak tarikh kuat kuasa peruntukan. |
| SRC-REG-004 JPDP | Guidelines and Circulars on Data Breach Notification | Buka sumber rasmi https://www.pdp.gov.my/ppdpv1/en/guidelines-and-circulars-on-data-breach-notification-dbn/ Guidelines/Circulars DBN versi portal; akses 15-08-2026 | Bina incident/notification workflow menggunakan versi semasa. |
| SRC-REG-005 BNM | AML/CFT/CPF and TFS for DNFBPs and NBFIs (2024) | Buka sumber rasmi https://corpwb01.bnm.gov.my/web/guest/-/pd-amlcftcpftfs-dnfbp-nbfi Policy Document AML/CFT/CPF/TFS 2024; akses 15-08-2026 | Jangan anggap terpakai; tentukan status reporting institution secara bertulis. |
| SRC-REG-006 HASiL | e-Invoice Implementation Timeline | Buka sumber rasmi https://www.hasil.gov.my/en/e-invoice/implementation-of-e-invoicing-in-malaysia/e-invoice-implementation-timeline/ Jadual pelaksanaan e-Invois versi portal; akses 15-08-2026 | Tentukan effective date per entiti/turnover dan exemption semasa. |
| SRC-REG-007 HASiL | e-Invoice Guideline v4.7 & Specific Guideline v4.8 (diterbitkan 7 Julai 2026; semak versi semasa) | Buka sumber rasmi https://www.hasil.gov.my/en/e-invoice/reference-for-the-implementation-of-e-invoice/guidelines/ Guideline v4.7 + Specific Guideline v4.8; diterbitkan 07-07-2026; akses 15-08-2026 | Lock version guideline/SDK semasa design dan contract test. |
| SRC-REG-008 JANM | Unclaimed Money | Buka sumber rasmi https://www.anm.gov.my/en/public/unclaimed-money Akta Wang Tak Dituntut 1965 [Akta 370] / portal JANM; akses 15-08-2026 | Sahkan treatment lebihan lelongan yang tidak dituntut. |
| SRC-REG-009 SKP | Consumer Credit Act 2025 dan pendekatan berfasa | Buka sumber rasmi https://www.skp.gov.my/en/legislation/consumer-credit-act-2025 Akta Kredit Pengguna 2025 [Akta 873] / portal SKP; akses 15-08-2026 | Sahkan skop pemakaian, RSA, lesen/authorisation dan conduct/Shariah duties kepada setiap entiti/aktiviti ARYP. |
| SRC-REG-010 HASiL | Sistem Taksir Sendiri Duti Setem (STSDS) | Buka sumber rasmi https://www.hasil.gov.my/en/duti-setem/sistem-taksir-sendiri-duti-setem-stsds/ STSDS, pelaksanaan berfasa mulai 01-01-2026; akses 15-08-2026 | Sahkan instrument-by-instrument applicability dan fasa pelaksanaan mulai 2026. |
| SRC-REG-011 NACSA | Cyber Security Act 2024 [Act 854] | Buka sumber rasmi https://nacsa.gov.my/act854.php Akta Keselamatan Siber 2024 [Akta 854]; akses 15-08-2026 | Sahkan status NCII/obligation incident, audit dan risk assessment. |
| SRC-REG-012 MCMC | Digital Signature Act 1997 [Act 562] | Buka sumber rasmi https://www.mcmc.gov.my/skmmgovmy/media/General/pdf/Act-562.pdf Digital Signature Act 1997 [Act 562]; akses 15-08-2026 | Sahkan kaedah tandatangan yang diperlukan bagi setiap dokumen. |
| SRC-REG-013 KPDN | Electronic Commerce Act 2006 [Act 658] | Buka sumber rasmi https://www.kpdn.gov.my/images/2024/awam/akta/kpdn/Act%20658.pdf Electronic Commerce Act 2006 [Act 658]; akses 15-08-2026 | Sahkan penerimaan rekod/tandatangan elektronik dan apa-apa pengecualian bagi dokumen tertentu. |

## G2. Glosari kerja

| Istilah | Takrif kerja |
| --- | --- |
| ARYP | Ar Rahnu YAPEIM Premier. |
| YSV | YAPEIM Smart Venture Sdn. Bhd.; sahkan nama/akronim jenama terkini. |
| SRS | System Requirements Specification; dokumen sumber v1.0 yang diterima. |
| NM | Nilai Marhun; nilai emas berdasarkan rule penilaian yang diluluskan. |
| KK | Kadar Keuntungan—istilah/struktur sebenar mesti disahkan Shariah dan digunakan konsisten. |
| SAG | Surat Akuan Gadaian. |
| BISAS | Provider/proses jual-beli komoditi yang disebut SRS; kontrak dan sequence mesti disahkan. |
| P0/P1/P2 | P0 menghalang build bagi skop terjejas; P1 mempunyai milestone wajib (design/build/UAT/pilot/go-live) sebelum skop bergantung diteruskan; P2 boleh dijadual/dikecualikan dengan risiko. Baseline produksi penuh tidak mempunyai P0/P1 unresolved. |
| Golden test | Contoh input dan expected output yang diluluskan owner, kemudian diautomasi untuk regression. |
| State machine | Senarai status sah, event, prasyarat, actor, transition, side effects dan exception. |
| RACI | Responsible, Accountable, Consulted, Informed; hanya seorang accountable owner bagi satu keputusan. |
| RBAC | Role-based access control; akses berdasarkan role, skop organisasi/data dan syarat kelulusan. |
| SoD | Segregation of duties; pemisahan tugas berisiko seperti maker, checker, approver dan custodian. |
| COA | Chart of accounts; senarai akaun lejar yang diluluskan. |
| SLO/SLI | Sasaran tahap perkhidmatan / indikator yang mengukurnya. |
| ADR | Architecture Decision Record; rekod keputusan seni bina, pilihan dan trade-off. |
| DPA | Data Processing Agreement; syarat pemprosesan data dengan vendor/pemproses. |
| MLRO | Money Laundering Reporting Officer, jika peranan dan kewajipan tersebut terpakai. |
| EDR | Endpoint detection and response; kawalan pengesanan/tindak balas pada peranti. |
| SAST/DAST | Ujian keselamatan statik/dinamik terhadap kod atau aplikasi berjalan. |
| HA | High availability; reka bentuk ketersediaan tinggi dan failover. |
| SDK/API | Software Development Kit / Application Programming Interface bagi integrasi sistem. |
| PII | Personally identifiable information; data yang mengenal pasti atau boleh dikaitkan dengan individu. |
| WTD | Wang Tak Dituntut; treatment sebenar mesti disahkan Legal/Finance. |
| RTO/RPO | Sasaran masa pemulihan / kehilangan data maksimum yang diterima selepas gangguan. |
| DPIA/ROPA | Penilaian impak privasi / rekod aktiviti pemprosesan. |
| Build-Ready | Baseline keperluan lengkap, konsisten, testable, traceable dan signed untuk skop diluluskan. |

## G3. Rekod kawalan dokumen

| Versi | Tarikh | Perubahan | Penyedia | Penyemak | Pelulus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0-DRAFT | 15 Ogos 2026 | Draf kerja discovery berdasarkan SRS dan pelan pembangunan. | Codex | Untuk dilantik | Belum diluluskan |

## G4. Langkah pelaksanaan pertama

Urutan mula yang disyorkan
Mulakan dengan penetapan kuasa dan perimeter entiti/lesen. Jangan membuka pembangunan penuh bagi formula, lejar, release marhun atau lelongan sehingga gate berkaitan lulus.

| Urutan | Tindakan selepas dokumen diedarkan |
| --- | --- |
| 1 | Lantik Sponsor, Product Owner, owner domain, approver dan risk authority; jalankan W01. |
| 2 | Jalankan W02–W03 untuk memuktamadkan model operator/lesen, product/Shariah paper, B-19/B-20 dan calculation rulebook. |
| 3 | Kumpulkan Evidence 01–12; kunci source pack dan checksum dalam ART-00. |
| 4 | Lengkapkan F1.1/F2 bagi setiap P0 dahulu, kemudian P1; resolve/block/waive hanya dengan bukti dan kuasa sah. |
| 5 | Selepas G1–G12 memenuhi exit criteria, tandatangani F12, freeze baseline dan keluarkan sprint/release plan terkawal. |

— AKHIR DOKUMEN —